**ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**ของเทศบาลตำบลนายาง**

**อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | |
| **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | |
| **ตำบลนายาง** | | | | |
| 1 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 802,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจอย  หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 400,000 | 398,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างศาลาชุมชน  หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 63,000 | 63,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและส่วนขยายถนน ค.ส.ล. จากรางระบายน้ำเดิม ถึงคลองระบายน้ำ ดีหนึ่ง หมู่ที่ 2 ต.นายาง | 2,437,000 | 2,093,670 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแตง  หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 680,000 | 632,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.  จากห้วยยางข้างบ้านนางระเบียบ ถึงโรงเรียนบ้านนายาง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,030,000 | 841,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมส่วนขยายถนน ค.ส.ล. จาก รพสต.นายาง ถึงห้วยยางข้างบ้านนางระเบียบ  หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,070,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล. หน้าบ้านนายอรุณ สว่างจิตร์ หมูที่ 4 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 42,000 | 42,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เชื่อม ซอย 5  หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 416,000 | 416,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.สล. ซอย 6  ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 262,000 | 262,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านเนินทราย หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,262,000 |  | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 12 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 5 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 353,000 | 353,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก  ค.ส.ล. สายสามแยกศาลเจ้าเนินทรายถึงคลองระบายน้ำ ดีหนึ่ง หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 873,000 | 736,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมส่วนขยายบริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 320,000 | 320,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ภายในชุมชน หมู่ที่ 7  ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 740,000 | 679,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16 | ติดตั้งการ์ดเรลบริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 7  ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอน – โคกเศรษฐี หมู่ที่ 7-6 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 2,094,000 | 1,600,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ  ค.ส.ล. จากบ้านนางบุญธรรม ถึง บ้านนางบังเอิญ  หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 211,000 | 210,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 19 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 735,000 | 598,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 20 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสามแยกบ้าน  นายป็อด ถึง บ้านนางหงส์ หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี | 1,200,000 | 1,144,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| **ตำบลเขาใหญ่** | | | | |
| 21 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยบ้านนายมด หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 630,000 | 543,200 | ดำเนินการแล้ว |
| 22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหาญ  หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 469,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 23 | ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนข้างตลาด หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 130,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 24 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นไทรชายเขา ถึง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี  หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,350,000 | 1,345,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 25 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแจ๋ว  หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 91,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 26 | ปรับปรุงท่อลอดพร้อมดาดคอนกรีต บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี | 311,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 27 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายเพชรเกษม ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ 3  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 4,457,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางประสพ เสนทอง หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 428,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 350,000 | 344,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเล็ก  หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 578,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าแพว  หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 140,000 | 99,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากซอยบ้านนางพล  หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 40,000 | 29,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเรียน  หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 328,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกบ้านนางฉอ้อน  ถึง บ้านนายเณร หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 147,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 35 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 ตะวันตก หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 800,000 | 600,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 36 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวงแหวนรอบนอก หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 2,096,000 | 1,550,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 1  หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 848,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 38 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก  ซอย 3 ตะวันออก ถึง แยกหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 2,441,000 | 1,690,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 39 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอ่างเก็บน้ำหุบกะพง 1 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 2,389,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 40 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนเพชรเกษม หุบกะพงเข้าบ้านไร่บน (ก.ม. 4) หมู่ที่ 9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,850,000 | 1,300,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 41 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางตะวันออก ซอย 4 - 5 หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี | 1,073,000 | 750,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 42 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 2,329,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่แล้วรวย  หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 250,000 | 237,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 44 | ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กร่องระบายน้ำ พร้อมวางท่อ  ค.ส.ล. จากบ้านนางติ๊ด ถึง ลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 11  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 315,000 | 308,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 45 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยเอนกพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,162,000 | 850,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 46 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างโรงสีเจริญวัฒนา  หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 2,604,000 | 1,989,300 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| **ตำบลดอนขุนห้วย** | | | | |
| 47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุขสรรค์  หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 175,000 | 175,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 48 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประกอบ  หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 180,000 | 166,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 49 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนผัก  หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,437,000 | 1,000,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 50 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบภายในชุมชน หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 300,000 | 300,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 51 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางประเทือง  หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 400,000 | 399,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 52 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างปั๊มเชลล์  หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 425,000 | 425,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 53 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกหมู  หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 345,000 | 345,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 54 | ปั้นถนนลูกรัง สายเลียบห้วยประโหมดจากสะพานคอกหมู  ถึงสะพานโชคมั่นคง หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี | 183,000 | 183,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ  ค.ส.ล. สายบ้านนายแทน สว่างจิตร์ ถึง บ้านนางมารียม ทิมรอด หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,800,000 | 1,440,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 56 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสมพร มีนาม ถึง บ้านนายแทนสว่างจิตร์ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 430,000 | 430,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 57 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  ซอยบ้านนายสมบุญ ใยบำรุง – ถนนบ้านนางพวง มีนาม  หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,149,000 | 934,450 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 58 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสยาม  หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 772,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 59 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง  ฝั่งขวา (ซอย 2 – ซอย 3) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี | 1,950,000 | 1,480,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 60 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายพิน  หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 500,000 | 498,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 61 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.  สายบ้านนายหมึก หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี | 1,152,000 | 986,073 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 62 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างร้านแซ่บ หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,920,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 63 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านแม่กิมลั้ง  หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 850,000 | 850,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอนามัย ถึงลำห้วยประโหมด หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 648,000 | 450,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 65 | ปั้นถนนลูกรัง สายหลังปั้มชูเกียรติ หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 65,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| **รวม 65 โครงการ** | | **57,327,000** | **32,135,193** |  |
| **1.2 แผนงานการเกษตร** | | | | |
| **ตำบลนายาง** | | | | |
| 1 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายหนองกระสาถึงถนนเลียบคลองชลประทาน  - สายจากรางระบายน้ำเดิม - คลองระบายน้ำดีหนึ่ง | 29,100 | 27,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายคูนาดอน - ถนนนาสามสิบ  - สายเลียบถนนนายาง – หนองบัว  - สายนานายอมรถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง  - สายจากบ้านห้วยยาง – ข้างไร่ป้าพ้อง พุดทัดศรี  - สายตั้งแต่ถนนเพชรเกษมบ้านท่านานายเฉลิมหลังสำนักปฏิบัติธรรมนายางถึงที่ตานึก  - สายจากที่สาธารณประโยชน์ถึงคลองระบายน้ำดีสาม | 68,500 | 67,000 | ดำเนินการแล้ว |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 3 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3, 4 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  สายหลังวัดนายางถึงบ้านนายชุบ | 9,500 | 9,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | ขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 3, 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 103,000 | 102,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายหนองปลาหมอ – หนองกระแช่  - สายจากลำห้วยยาง – คลองระบายน้ำดีหนึ่ง | 33,200 | 33,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายคลองชลประทานไปบ้านดอน  - สายบ้านดอน – บ้านบ่อ  - สายคลองชลประทานไปบ้านดอนฝั่งตะวันตก  - สายจากถนนบ้านบ่อหน้าเขาตาจีน ถึงรางระบายน้ำติดคลองชลประทานบ้านดอน  - สายจากสี่แยกบ้านดอน – เขาตาจีน  - สายเขาพระราม – คลองชลประทาน | 66,900 | 66,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายบ้านนายบังเอิญถึงถนนลาดยางบ้านหนองงูเหลือมสุดเขตที่นานายพิน  - สายจากคลองชลประทานผ่านบ้านนายสำราญชนถนนเพชรเกษมบ้านท่า  - สายเลียบคลองชลประทาน , ตะโกน้อย | 31,300 | 30,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  สายจากนานางช่วยถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง | 8,000 | 7,700 | ดำเนินการแล้ว |
| **ตำบลเขาใหญ่** | | | | |
| 9 | ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองระบายน้ำบริเวณถ้ำ  เขาไม้นวล หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 356,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 10 | ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเรียงหินยาแนวลำห้วยหิน  หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1,020,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 11 | ดาดคอนกรีตเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 196,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| **ตำบลดอนขุนห้วย** | | | | |
| 12 | ฝังท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 200,000 | 190,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายข้างบ้านนายประเทือง | 4,000 | 4,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายโรงแรมเพชรชะอำ | 13,000 | 13,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | ขุดลอกลำห้วยประโหมด  หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 490,000 | 490,000 | ดำเนินการแล้ว |

6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 16 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายเตาอิฐ – ลำห้วยประโหมด | 12,000 | 12,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | ปรับปรุงท่อ ค.ส.ล. ภายในชุมชน หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 200,000 | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายข้างร้านแซ่บ | 3,500 | 3,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  - สายเพชรเกษม – เสาโทรศัพท์  - สายฝั่งทิศตะวันตก | 22,000 | 22,000 | ดำเนินการแล้ว |
|  | **รวม 19 โครงการ** | **2,866,000** | **1,276,200** |  |
| **1.3 แผนงานการพาณิชย์** | | | | |
| **ตำบลนายาง** | | | | |
| 1 | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายสายันต์ หมู่ที่ 1 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 93,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 2 | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางจอย หมู่ที่ 1 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 78,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| **ตำบลเขาใหญ่** | | | | |
| 3 | ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านนางเอ หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 177,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 4 | ปรับปรุงท่อประปา ตั้งแต่ทางเข้าห้วยหินบน – บ้านนายอำพล จ่าราช หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 450,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 5 | ปรับปรุงระบบกองน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 195,800 | 195,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6 | ก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมี พร้อมระบบสูบจ่ายสารเคมี ประปาหนองข้าวนก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี | 550,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 7 | ก่อสร้างรั้ว, ประตู บริเวณพื้นที่ประปาหนองข้าวนก  หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 420,000 | 420,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว |
| 8 | ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้านหนองยาว (จากแยก  ซอย 12) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 438,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 9 | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายวิทย์ หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 135,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 10 | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางแมว หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 97,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 11 | ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านนายบุญชนะ หมู่ที่ 9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 72,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 12 | ปรับปรุงท่อประปา ซอยทองสุข หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 292,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |
| 13 | ขยายเขตประปา สายคลองชลประทาน ซอยบ้าน  นางสิรินารถ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 115,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 14 | ขยายเขตประปา ซอย 5 – 7 ตะวันออก สายที่ 1  หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 170,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 |
| 15 | ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 – 4 ตะวันออก สายที่ 2  หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 137,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 |
| 16 | ขยายเขตประปา ซอย 4 – 3 ตะวันออก สายที่ 1  หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 125,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปี  งบประมาณ 2562 |
| 17 | ขยายเขตประปา สายเลียบถนนเพชรเกษม – หุบกะพง  ซอย 3 – 5 ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี | 249,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการปี  งบประมาณ 2562 |
| 18 | ขยายเขตประปา แยกซอย 3 ตะวันออก สายที่ 3  หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 442,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 |
| 19 | ขยายเขตประปา บริเวณ ซอย 8 ตะวันออก ถึง ซอย 9 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 300,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 |
| 20 | ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 – 5 ตะวันออก สายที่ 2  หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 163,000 | - | กันเงินไว้ดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 |
| **ตำบลดอนขุนห้วย** | | | | |
| 21 | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ 3  ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 224,000 | 220,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว |
| **รวม 21 โครงการ** | | **4,922,800** | **835,000** |  |
| **รวมทั้งสิ้น 105 โครงการ** | | **65,115,800** | **34,246,393** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** | | | | |
| **2.1 แผนงานงบกลาง** | | | | |
| **ตำบลนายาง** | | | | |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 21,490,900 | 21,045,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 4,800,000 | 3,878,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 403,500 | 402,500 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 3 โครงการ** | | **26,694,400** | **25,326,500** |  |
| **2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน | 30,000 | 29,100 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | - | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 2 โครงการ** | | **30,000** | **29,100** |  |
| **2.3 แผนงานการศึกษา** | | | | |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน) | 1,966,800 | 1,944,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 3,235,000 | 2,515,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 350,000 | 349,470 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก | 40,000 | 39,440 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว | 1,496,000 | 1,496,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่ | 612,000 | 612,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน | 520,000 | 520,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย | 96,000 | 96,000 | ดำเนินการแล้ว |

8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 9 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ | 500,000 | 500,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง | 496,000 | 496,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน | 60,000 | 60,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง | 600,000 | 600,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ | 652,000 | 652,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย | 528,000 | 528,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง | 150,000 | 150,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โตรงการแข่งขันกีฬานักเรียน | 100,000 | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 17 โครงการ** | | **11,451,800** | **10,709,110** |  |
| **2.4 แผนงานสาธารณสุข** | | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน | 300,000 | 46,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  To Be Number One | 233,400 | 233,400 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการหมอหมู่บ้านเทศบาลตำบลนายาง | 205,200 | 205,196 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบล  นายาง | 121,400 | 121,400 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 4 โครงการ** | | **860,000** | **606,496** |  |
| **2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน | 200,000 | 199,490 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด | 100,000 | 98,750 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | 350,000 | 349,510 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 60,000 | 59,950 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา | 35,000 | 34,250 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 5 โครงการ** | | **745,000** | **741,950** |  |
| **2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | |
| 1 | โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะ  ยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2561 | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2561 | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2561 | 5,000 | 5,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | 20,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 5 โครงการ** | | **55,000** | **35,000** |  |

9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 | 40,000 | 40,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 2 โครงการ** | | **60,000** | **60,000** |  |
| **รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ** | | **39,896,200** | **37,508,156** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** | | | | |
| **3.1 แผนงานงบกลาง** | | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล | 40,000 | 16,840 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 1 โครงการ** | | **40,000** | **16,840** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | | |
| **4.1 แผนงานสาธารณสุข** | | | | |
| 1 | โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 120,000 | 120,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 1 โครงการ** | | **120,000** | **120,000** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน** | | | | |
| **5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | |
| 1 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | 300,000 | 290,840 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | 25,000 | 5,549 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุ กระจายเสียงแบบไร้สาย (UHM - FM) หมู่ที่ 1, 2  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 345,000 | 340,000 | ดำเนินการแล้ว |
| **รวม 3 โครงการ** | | **670,000** | **636,389** |  |
| **รวมทุกยุทธศาสตร์ 148 โครงการ** | | **105,842,000** | **72,527,778** |  |

**หมายเหตุ :** ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

**ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของเทศบาลตำบลนายาง**

**อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเภทครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **ลงนามสัญญา/**  **เบิกจ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
|  | **ครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |
| 1 | ถังน้ำสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ | 15,000 | 15,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | ขาตั้งถังน้ำแบบสเตนเลส จำนวน 1 อัน | 2,000 | 1,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ขาเหล็ก จำนวน 30 ตัว | 24,000 | 24,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 4 | โต๊ะรับแขก (ไม้ยาง) พร้อมเบาะ จำนวน 1 ชุด | 6,000 | 5,800 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 5 | โพเดียม จำนวน 2 ตัว | 8,000 | 7,600 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 6 | ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตู้ | 27,500 | 27,500 | กองการศึกษา |
| 7 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด | 25,000 | 22,000 | กองการศึกษา |
| 8 | ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | 11,000 | กองช่าง |
| 9 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 5,000 | 4,450 | กองช่าง |
|  | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 29,500 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ  Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 15,000 | 14,800 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง | 5,800 | 5,500 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 60,000 | 59,000 | กองคลัง |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 60,000 | 59,000 | กองการประปา |
| 6 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง | 11,800 | 11,000 | กองการประปา |
| 7 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | 16,800 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| **ครุภัณฑ์สำรวจ** | |  |  |  |
| 1 | กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดค่าอ่านมุมได้ละเอียด  5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 ชุด | 110,000 | 99,000 | กองช่าง |
| 2 | เทปวัดระยะ จำนวน 4 ชุด | 20,000 | 8,800 | กองช่าง |
|  | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** |  |  |  |
| 1 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | 19,000 | 19,000 | กองช่าง |
|  | **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** |  |  |  |
| 1 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน | 787,000 | 627,900 | กองช่าง |
| 2 | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน | 2,400,000 | 1,950,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | **ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** |  |  |  |
| 1 | โทรทัศน์ (LED) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920×1080  พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง | 74,000 | 68,000 | กองการศึกษา |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **3,733,100** | **3,086,650** |  |