3

แบบ ผด.1

## บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

# เทศบาลตำบลนายาง

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ## คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | ## จำนวนงบประมาณ | ## คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | ## หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ปรับปรุง และการบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ฯลฯ 1.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ำ 1.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบประปา | 22 33 9 | 34.38 51.56 14.06 | 15,151,800 3,878,400 3,100,000 | 68.47 17.52 14.01 | กองช่าง กองช่าง กองการประปา |
| ## รวม | ## 64 | ## 100.00 | ## 22,130,200 | ## 100.00 |  |

4

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ## คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | ## จำนวนงบประมาณ | ## คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | ## หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 2.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพ อนามัย รวมถึงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดและ โรคติดต่อ - แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 2.4 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.5 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนา ศักยภาพของชุมชนและเพิ่ม ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2.6 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ ประชาชน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 6 13 17 8 6 7 | 10.53 22.81 29.82 14.03 10.53 12.28 | 23,776,000 3,422,900 13,924,400 1,000,000 2,880,000 490,000 | 52.26 7.52 30.61 2.20 6.33 1.08 | กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และ สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา และสำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาลและกองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล |
| รวม | ## 57 | 100 | 45,493,300 | 100 |  |

5

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ## คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | ## จำนวนงบประมาณ | ## คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | ## หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนทุกระดับ | 4 | 100 | 600,000 | 100 | กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ## รวม | ## 4 | ## 100 | ## 600,000 | ## 100 |  |
| ## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ## สิ่งแวดล้อม 4.1 แนวทางการพัฒนา : สร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 1 | 100 | 50,000 | 100 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ## รวม | ## 1 | ## 100 | ## 50,000 | ## 100 |  |

6

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ## คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | ## จำนวนงบประมาณ | ## คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | ## หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ การมีส่วนร่วมของประชาชน 5.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 5.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานของท้องถิ่น 5.3 แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ เทศบาล 5.4 แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน | 1 5 1 7 | 7.14 35.72 7.14 50 | 300,000 160,000 30,000 2,550,700 | 9.87 5.26 0.99 83.88 | สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม กองคลัง สำนักปลัดเทศบาลกองสวัสดิการสังคม กองช่าง,กองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองคลัง และ กองการประปา |
| ## รวม | ## 14 | ## 100 | ## 3,040,700 | ## 100 |  |
| ## รวมทั้งสิ้น | ## 140 | ## 100 | ## 71,314,200 | ## 100 |  |

7

แบบ ผด.2

## บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

# เทศบาลตำบลนายาง

1.  ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาปรับปรุง และการบำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายน้ำ ฯลฯ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยหลังศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี | โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 394 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,970 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 720,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านเขาไม้นวล | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 112 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 430,000 | หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มสะอาด | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะยาว 89 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะยาว 91 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 550,000 | หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน – โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน | โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 395 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,370 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 1,360,000 | หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจือ | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ระยะทางยาว 232 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาว | โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 1,000,000 | หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเปี่ยม | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 288 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 850,000 | หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | โดยทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 1,000,000 | หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางนิด | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 181 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 750,000 | หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต | โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 900,000 | หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายเจือ อบอุ่น | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 177 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 900,000 | หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 115 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 500,000 | หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหอม – บ้านนายพูน | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 56 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 217 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 132,000 | หมู่ที่ 1 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเยื่อม | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 174 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 600,000 | หมู่ที่ 2 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ขยายผิวจราจร คสล. ซอยสระอโนดาด | โดยทำการขยายผิวจราจร คสล. ผิวจราจรกว้าง 0.70 – 4.00 เมตร ระยะทางยาว 66 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 48,000 | หมู่ที่ 2 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลัง รพสต. นายาง ถึง บ้านนางออม เจริญไทย | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 246 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 800,000 | หมู่ที่ 3 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 223 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด | 800,000 | หมู่ที่ 5 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต | โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 8.00 เมตร ระยะทางยาว 154 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,193 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 300,000 | หมู่ที่ 7 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนุ่น | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 430,000 | หมู่ที่ 8 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบังเอิญ ขำพวง | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 340,000 | หมู่ที่ 8 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บ้านนางถนอม เชิดชู ถึง บ้านนางนิด เข็มทอง | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 4.70 เมตร ระยะทางยาว 22 เมตร รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 42 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 200,000 | หมู่ที่ 9 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. | ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหุบกะพง – บ้านดอนขุนห้วย หมายเหตุ : ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ | โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 36,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 2,221,800 | หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ – หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

  - แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาแหล่งน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ขุดลอกลำห้วยยาง | โดยทำการขุดลอกลำห้วยยาง กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร ระยะทางยาว 5,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 300,000 | หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 3,5,8 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายไร่ผัก | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.60 – 1.50 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 16,000 | หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายโรงฆ่าสัตว์ | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 – 1.50 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 22,000 | หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายโรงแรมเพชรชะอำ | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 2.00 – 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 19,000 | หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ขุดลอกลำห้วยประโหมด | โดยทำการขุดลอกลำห้วยประโหมด กว้าง 6.00 – 7.00 เมตร ระยะทางยาว 8,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 700,000 | หมู่ที่ 2,6 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 1,2,6 ต.นายาง และหมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายหลังบ่อปลา | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.50 – 2.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 10,000 | หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.50 –2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 38,000 | หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายบ้านนายสม | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 – 1.50 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 10,000 | หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองชลประทานถึงถนนคอนกรีต | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.60 – 1.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 9,000 | หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สาย กม. 5 | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.60 – 1.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 6,000 | หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สาย 1 | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้างเฉลี่ย 1.50 – 2.50 เมตร ระยะทางยาว 980 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 53,000 | หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายเตาอิฐ | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.50 – 2.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 12,000 | หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายบ้านนางหาด | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.80 – 2.50 เมตร ระยะทางยาว 580 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 23,000 | หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

14

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. | ดาดเหมือง คสล. ซอย 4 | โดยทำการดาดเหมือง คสล. กว้าง 1.00 – 1.50 เมตร ระยะทางยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 1,450,000 | หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากสายบ้านไร่ – คลองชลประทาน – ห้วยประโหมด | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาว 988 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 26,000 | หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ฝั่งตะวันออก | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.60 - 1.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 8,000 | หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ฝั่งตะวันตก | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 – 2.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 6,000 | หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบข้ามคลองระบายน้ำดีหนึ่ง | โดยทำการก่อสร้างสะพานรับท่อขนด dia 200มม. ยาว 20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 300,000 | หมู่ที่ 2 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หนองกระสาถึงถนนเลียบคลองชลประทาน | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.80 – 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 17,000 | หมู่ที่ 2 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากรางระบายน้ำเดิม – คลองระบายน้ำดีหนึ่ง | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 340 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 15,000 | หมู่ที่ 2 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ คูนาดอน – ถนนนาสามสิบ | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.60 – 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 16,000 | หมู่ที่ 3 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายเลียบถนนนายาง – หนองบัว | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 460 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 9,500 | หมู่ที่ 3 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายเชื่อมห้วยยาง – ตลาดนัดนายาง | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 251 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 4,700 | หมู่ที่ 3 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองชลประทานไปบ้านดอน | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 – 1.50 เมตร ระยะทางยาว 771 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 9,300 | หมู่ที่ 7 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายบ้านดอน – บ้านบ่อ | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 – 1.50 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 8,300 | หมู่ที่ 7 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองชลประทานไปบ้านดอนฝั่งตะวันตก | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 – 2.00 เมตร ระยะทางยาว 550 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 19,000 | หมู่ที่ 7 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านนายบังเอิญ ขำพวงถึงถนนลาดยางบ้านหนองงูเหลือม สุดเขตที่นานายพิน | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 – 1.20 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 13,000 | หมู่ที่ 8 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์จากคลองชลประทานผ่านบ้านนายสำราญ ชนถนนเพชรเกษมบ้านท่า | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.00 – 1.20 เมตร ระยะทางยาว 568 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 6,000 | หมู่ที่ 8 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากสายเลียบคลองชลประทาน, ตะโกน้อย | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.80 - 1.20 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 24,000 | หมู่ที่ 8 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากนานางช่วยถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 2.00 เมตร ระยะทางยาว 204 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 8,600 | หมู่ที่ 9 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หลังบ้านนายบันเทิงถึงนานางช่วย | โดยทำการวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 พร้อมบ่อพักยาว 317 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 650,000 | หมู่ที่ 9 ต.นายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ขุดลอกลำห้วยหิน | โดยทำการขุดลอกลำห้วยหิน กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ระยะทางยาว 145 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 29,000 | หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | โดยทำการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้างเฉลี่ย 2.00 – 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 -1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,060 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 41,000 | หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

  - แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาระบบประปา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ก่อสร้างสะพานรับท่อ คสล. พร้อมปรับปรุงท่อสูบน้ำ | โดยทำการก่อสร้างสะพานรับท่อ คสล. พร้อมวางท่อสูบน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 300,000 | หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 160 มม. ระยะทางยาว 1,800 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 1,360,000 | หมู่ที่ 5,4 ต.เขาใหญ่ | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ขยายเขตประปาจากประปาอนามัย– ซอยบ้านอาจารย์สุรินทร์ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. ระยะทางยาว 920 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 350,000 | หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ขยายเขตประปาภูมิภาค | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. ระยะทางยาว 188 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 50,000 | หมู่ที่ 2 ต.นายาง | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ขยายเขตประปาภูมิภาค | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. ระยะทางยาว 90 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 8 ต.นายาง | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ขยายเขตประปาบริเวณร้านเฟรสมาร์ท – บริษัทเกสินี | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. ระยะทางยาว 430 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 200,000 | หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ขยายเขตประปา สายระหว่างหมู่บ้าน | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. ระยะทางยาว 1,060 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 450,000 | หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | ขยายเขตประปา ซอยบ้านลุงชุบถึง ซอยบ้านนายหน่อย | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. ระยะทางยาว 450 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 200,000 | หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ขยายเขตประปา ซอยบ้าน นายบุญส่ง | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. ระยะทางยาว 330 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 90,000 | หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

2.  ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล เป็นเงินคนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 60 คน | 360,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาใหญ่,ตำบลนายาง,และตำบลดอนขุนห้วย กองทุนละ 10,000 บาท | 30,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ได้รับความเพลิดเพลินเป็นการส่งเสริมสุขภาพและจิต | 450,000 | เทศบาลตำบลนายาง และดูงานนอกสถานที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส | จัดกิจกรรม/อบรม ให้คนพิการและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน สังคม มีเจคติที่ดีต่อความพิการและคนพิการ | 10,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 2,494 คน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยและ ธกส. ที่ผู้สูงอายุเปิดไว้ (ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 19,959,600 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาล จำนวน 309 คน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่คนพิการเปิดไว้ (ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 2,966,400 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

2.2  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแม่ลูกสดใส สานสายใยหัวใจเดียวกัน | 1. จัดหาเวชภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ เพื่อใช้ในการสาธิต การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 2. จัดหาเอกสาร หนังสือ ให้ความรู้แก่มารดาในการเลี้ยงดูทารก 3. จัดอบรมความรู้ให้แก่ อสม. | 150,000 | ภายในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน | จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. ประชุม อสม.ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติและศึกษาดูงาน | 850,000 | เทศบาลตำบลนายางและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น | จัดกิจกรรมฝึกอบรม/จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดในท้องถิ่น | 100,000 | ภายในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว | เพื่อดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนินสุนัขและแมว จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดหาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 100,000 | ภายในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการรณรงค์ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ | จัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | 10,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข | เพื่อจัดฝึกอบรมให้ประชาชนและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติด การให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น | 100,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง | ดำเนินการจัดกิจกรรมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขดูแลผู้สูงอายุ การประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และกรรมการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ | 300,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลนายาง | สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. จำนวน 27 ชุมชน/หมู่บ้าน ละ 15,000บาท โดยให้ อสม. ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) | 405,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และ ค่าอบรม ฯลฯ | 75,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) | จัดกิจกรรม/อบรม เพื่อส่งเสริมกลุ่มประชาชนที่ขับเคลื่อนและดูแลเรื่องยาเสพติด | 20,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชะอำ) เพื่อดำเนินโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | 20,000 | อำเภอชะอำ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการจัดระเบียบสังคม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชะอำ) เพื่อดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคม | 15,000 | อำเภอชะอำ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมายเหตุ : ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : โดยการป้องกันหลักแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิ่งก่อสร้างด้านการกีฬา) | โดยทำการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 1,277,900 | หมู่ที่ 7 ต.นายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

2.3  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารกลางวัน | 1.1 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กในเขตเทศบาล จำนวน 10 ศูนย์ | 1,870,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล–ป.6 1) โรงเรียนบ้านเนินทราย 2) โรงเรียนบ้านร่องระกำ 3) โรงเรียนบ้านหุบกะพง 4) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 5) โรงเรียนชาวไร่ 6) โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 7) โรงเรียนบ้านดอน 8) โรงเรียนบ้านนายาง 9) โรงเรียนบ้านหนองยาว 10) โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย | 5,184,000 128,000 488,000 536,000 700,000 540,000 512,000 84,000 544,000 1,160,000 492,000 | โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 ศูนย์ และเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่หก ให้แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐฺ) จำนวน 10 โรงเรียน | 3,180,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กในเขตเทศบาล เช่น การแสดงบนเวที การมอบทุนการศึกษา การประกวดร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ และการมอบของรางวัล ฯลฯ เป็นต้น | 380,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนายาง | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านร่องระกำ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ให้นักเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน | 150,000 | โรงเรียน บ้านร่องระกำ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาภาษาอาเซียน | จัดอบรมประชาชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้มีความรู้ด้านภาษามากขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน | ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง | 150,000 | เทศบาลตำบลนายาง และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง | ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฯลฯ เป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ทำให้สุขภาพแข็งแรง | 120,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีงบประมาณ 2559 | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด | 100,000 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาชนิดต่างๆ ได้แก่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และบุคลากรของเทศบาลเล่นกีฬาสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด | 100,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน | จัดอบรมผู้ปกครองเด็ก พนักงานครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ประกอบอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหาอาหารให้เด็ก เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน มีพัฒนาการที่สมวัย | 50,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานครู/ผู้ดูแลเด็ก | จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอนระดับปฐมวัย | 30,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | จัดอบรมและทำกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มศักยภาพและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | 10,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเผาถ่าน | โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 15.50 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 2,000,000 | หมู่ที่3 ต.ดอนขุนห้วย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมดาดคอนกรีตแนวไหล่ทางและปูหญ้าพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด | 300,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ปรับปรุงต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหุบกะพง | โดยทำการปรับปรุงต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 80,000 | หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ติดตั้งเหล็กดัดและผ้าม่านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหุบกะพง | โดยทำการติดตั้งเหล็กดัดประตู, หน้าต่าง จำนวน 13 ชุด และติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์จำนวน 35 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | 160,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ และหมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

2.4  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | จัดกิจกรรมต่างๆ ในวังสงกรานต์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น การจัดขบวนแห่ของชุมชน การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การก่อพระเจดีย์ทราย การแสดงมหรสพต่าง ๆ ฯลฯ | 600,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธ -ศาสนา งานรัฐพิธีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชาติ | จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันลอยกระทง งานรัฐพิธี ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมศาสนา การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ โดยร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาล | 30,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษา (12 สิงหาคม) | จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม) ได้แก่ การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงของนักเรียน การแสดงมหรสพต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ | 70,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษา (5 ธันวาคม) | จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม) ได้แก่ การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงของนักเรียน เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 150,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และแห่เทียนไปถวายวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา | 50,000 | เทศบาลตำบลนายาง และวัดในเขตเทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร จัดกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนเขตเทศบาลจำนวน 10 โรงเรียน | 50,000 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 | อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอชะอำ ดำเนินโครงการประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 | 30,000 | อำเภอชะอำ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการ จัดงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 | อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการ จัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 | 20,000 | จังหวัดเพชรบุรี | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

2.5  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมความเข้มแข็ง  พัฒนาศักยภาพของชุมชน และเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลนายาง | จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาล | 900,000 | เทศบาลตำบลนายางและดูงานนอกสถานที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ เป็นรายครัวเรือนในเขตเทศบาล จำนวน 28 ชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชน | 40,000 | ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน | จัดอบรมการจัดทำแผนชุมชนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 50,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการชุมชนเทิดพระเกียรติ | จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันสำคัญต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และราชวงศ์ | 200,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ติดตั้งระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายสียงแบบไร้สาย UHF - FM | โดยทำการติดตั้งระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF – FM ประกอบด้วย - ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF – FM จำนวน 2ชุด - ระบบเสียงตามสายจำนวน 2ระบบ รายระเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 1,199,000 | หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วยและหมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย และติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF - FM | โดยทำการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย และติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง แบบไร้สาย UHF – FM ประกอบด้วย - ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF – FM จำนวน 1 ชุด - ระบบเสียงตามสาย จำนวน 2 ระบบ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 491,000 | หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ และหมู่ที่ 6 ต.นายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

2.6  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน  พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง | ดำเนินการแจกจ่ายน้ำและอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง | 50,000 | ภายในเขตเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่และ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับประชาชน | 30,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดอบรมเจ้าหน้าที่ / อปพร. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ | 30,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันให้แก่ประชาชน | จัดอบรมประชาชนให้มีความรู้ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การลดอุบัติเหตุทางถนน ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ฯลฯ | 30,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการกู้ชีพกู้ภัย | ให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุด โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันท่วงที โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 200,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อปพร. | ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ อปพร. ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 100,000 | เทศบาลตำบลนายางและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โดยทำการจัดหาป้ายหยุดตรวจ จำนวน 2 ป้าย | 50,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

3.  ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

3.1  แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล | ฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล เช่น การทำขนมชนิดต่างๆเพื่อให้มีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น | 40,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล | โดยทำการปรับปรุงรางรับน้ำฝน ยาว 68 เมตร และรางระบายน้ำทิ้ง คสล. ภายในอาคารยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 450,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลนายาง | 10,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร | จัดอบรม / ศึกษาดูงานให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและจัดกิจกรรมรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย | 100,000 | เทศบาลตำบลนายาง และ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

4.  ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1   แนวทางการพัฒนา  :  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดฝึกอบรม / จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50,000 | เทศบาลตำบลนายาง / วนอุทยานเขานางพันธุรัต / ดูงานนอกสถานที่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1   แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี เป็นที่พึงพอใจของประชาชน | 300,000 | เทศบาลตำบลนายาง และ อบรมนอกสถานที่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

5.2   แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานวันเทศบาล | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงพระ ปลูกต้นไม้ การจัดนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบ | 25,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล /พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง | จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยราชการจัดขึ้นเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และนโยบายของรัฐบาล | 30,000 | เทศบาลตำบลนายาง / ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเทิดทูนและธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเทิดทูนและธำรงไว้ในสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | ออกให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลได้แก่ การให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ บริการด้านสุขภาพ ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง การรับคำร้องจากประชาชน ฯลฯ | 65,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

5.3   แนวทางการพัฒนา  :  ปรับปรุงและพัฒนารายได้

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษี | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และออกบริการจัดเก็บภาษีตามชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | 30,000 | เทศบาลตำบลนายาง / ชุมชนในเขตเทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4   แนวทางการพัฒนา  :  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักปลัดเทศบาล | โดยทำการจัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (งานทะเบียนราษฎร) 2) เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง (งานประชาสัมพันธ์) 3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (งานทะเบียนราษฎร) 4) ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด (งานธุรการ) 5) เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง (งานธุรการ) | 23,000 19,000 6,100 15,000 10,000 | เทศบาลตำบลนายาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองคลัง | โดยทำการจัดหาครุภัณฑ์ดังนี้ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1เครื่อง - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว | 6,100 10,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองสวัสดิการสังคม | โดยทำการจัดหาครุภัณฑ์ดังนี้ เครื่องเสียงกระเป๋าหิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองการศึกษา | โดยทำการจัดหาครุภัณฑ์ดังนี้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 11 เครื่อง | 23,000 7,300 67,100 | เทศบาลตำบลนายาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองช่าง | โดยทำการจัดหาครุภัณฑ์ดังนี้ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง - รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน | 9,900 20,000 12,200 1,980,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | โดยทำการจัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้ - เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องปั๊มน้ำแบบแช่ดูดน้ำปั๊มแช่ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพ่นแบบโครง 4 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องอัดลม จำนวน 1 เครื่อง | 59,000 10,000 25,000 36,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กองสาธารณสุข ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองการประปา | โดยทำการจัดหาครุภัณฑ์ดังนี้ - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม1ใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมปั๊มน้ำ จำนวน 2 ชุด - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5แรงม้า 1 เฟส สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมปั๊มน้ำ จำนวน 1 ชุด - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2แรงม้า 1 เฟส สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 120 เมตร พร้อมปั๊มน้ำ จำนวน 1 ชุด | 22,000 26,000 16,000 24,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2แรงม้า 3 เฟส สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 120 เมตร พร้อมปั๊มน้ำ จำนวน 1 ชุด - รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน - เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | 19,000 76,000 19,000 | เทศบาลตำบลนายาง | กอง การประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

# ของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลนายาง

42

## บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

# ของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลนายาง

ยุทธศาสตร์	:  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  :  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายเพชรเกษม – เขานาขวาง | ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,244 เมตร หนา 4 เซนติเมตร | 5,075,000 | หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย - หมู่ที่ 2 ต.นายาง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนา  :  สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 W.SHP จำนวน 126 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 3 ลูก | 6,454,000 | หมู่ที่ 7,8,10 ต.เขาใหญ่ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

ยุทธศาสตร์	:  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา  :  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) | ชนิดปลอดมลพิษระบบน้ำมันกึ่งไฟฟ้า ขนาด 0.80 × 2.50 × 3.00 เมตร จำนวน 1 เตา | 1,600,000 | บริเวณวัดเทพประสิทธิ์ (เขาน้อย) หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

ยุทธศาสตร์	:  -

แนวทางการพัฒนา  :  -

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | งานขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 2ขวา-สายใหญ่1 | แผนการดำเนินการโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล | 500,000 | ต.นายาง | โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | กิจกรรม : การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน รายการ : ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองอินเตอร์ | แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการ | 1,900,000 | ต.นายาง | โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | กิจกรรม : การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน รายการ : ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองบริเวณทางระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ ฯ ที่ 1 | แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการ | 1,000,000 | ต.นายาง | โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | กิจกรรม : การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน รายการ : ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา สายใหญ่ 1 (สายเก่า) เป็นช่วง ๆ | แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการ | 1,500,000 | ต.ดอนขุนห้วย | โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | กิจกรรม : การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน รายการ : ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า) | แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการ | 600,000 | ต.เขาใหญ่ | โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

ยุทธศาสตร์  :  -

แนวทางการพัฒนา  :  -

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | การป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว | จัดฝึกอบรมและสาธิตการเพาะเลี้ยงแตนเบียน- บราคอน เพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว | 50,000 | ต.เขาใหญ่ ต.ดอนขุนห้วย | สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา | จัดฝึกอบรมและจัดซื้อวัสดุปัจจัยทางการเกษตรในการจัดทำแปลงแก่เกษตรกร | 50,000 | ต.นายาง ต.ดอนขุนห้วย | สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

ยุทธศาสตร์  :   พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

แนวทางการพัฒนา  :  -

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | ### งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | ๑. ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ๒. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ๓. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจัดทำแผนการฝึกอบรมเกษตรกรแผนการดำเนินกิจกรรมและการสาธิตร่วมกับเกษตรกรและแผนการพัฒนา ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ๔. อนุมัติแผนการฝึกอบรม แผนการดำเนินกิจกรรมและการสาธิต และแผนการพัฒนาปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ๕. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ๖. ติดตามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๗. รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘. สรุปผลการดำเนินงาน | ๑๓๕,๐๐๐ | ศูนย์เรียนรู้ไร่ทองหทัย กสิกรรมธรรมชาติ ชุมชนบ้าน นายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |