แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

## เทศบาลตำบลนายาง

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่  ๑

# บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ได้ให้นิยามของแผนพัฒนาสามปี  ว่า

"แผนพัฒนาสามปี" หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

๑.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา    ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

๓.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ               งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

๑.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์

การพัฒนา  และการจัดทำงบประมาณประจำปี

๒.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

๒

๓.  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการจัดทำแผนที่ถอดออกมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามพันธกิจ  ที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้  และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในมิติของพื้นที่

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน

หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บูรณาการ ทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้าน หรือดำเนินการจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน  ในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ำซ้อนก็ได้และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้

ให้สำนัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยดำเนินการให้ครบทุกชุมชน หมู่บ้านและนำแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบ     ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ สำนัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดทำแผนทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก	สำนัก/กอง/ส่วนอื่นๆ และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอคณะการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ         เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๔  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนำเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓

ขั้นตอนที่ ๕  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

****************************

ส่วนที่  ๒

# สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

-  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

- ปัญหาด้านการคมนาคม

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

เนื่องจากเทศบาลตำบลนายางมีพื้นที่ความรับผิดชอบกว้างถึง ๑๘๘.๘๘

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๓ ตำบล คือ ตำบลเขาใหญ่ ( ๑๒ ชุมชน ) ตำบลนายาง ( ๙ ชุมชน ) และตำบลดอนขุนห้วย ( ๗ ชุมชน ) มีถนนจำนวนหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ยังคงเป็นถนนลูกรัง หรือถนนที่มีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นมาก ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบกับการจัดประชุมประชาคม ประชาชนมีปัญหาด้านการคมนาคมเป็นลำดับต้นๆ เทศบาลจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาค่อนข้างมาก ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  / ความเดือดร้อนของประชาชน และต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ถนนทุกสายในทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม  ๒๘  ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนในเขต

เทศบาลให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

- ปัญหาน้ำประปา

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

เทศบาลตำบลนายางมีพื้นที่ในความรับผิดชอบกว้าง สภาพพื้นที่ของแต่ละ

ชุมชนอยู่ห่างกัน ประกอบกับปัจจุบันประชากรและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น แหล่งธุรกิจการค้าเริ่มขยายตัว ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลจำเป็นต้องขยายเขตการใช้น้ำประปาเพิ่มอัตรากำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลจะดำเนินการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกชุมชน

พัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิตน้ำประปา

- ปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ

จากสภาพปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นการปลูกบ้านเรือน

อาศัยก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ การขยายตัวของธุรกิจการค้าก็เริ่มเจริญเติมโต ทำให้ประชาชนมีความต้องการด้านแสงสว่างในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นถนนในหลายเส้นทางตามชุมชนต่าง ๆ      ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นจัดให้มี     ไฟส่องสว่างให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

๕

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลจะดำเนินการ ติดตั้งไฟทางตลอดจนซ่อมและบำรุงรักษาไฟส่องสว่าง

ให้ทั่วทุกชุมชนทั้งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า

- ปัญหาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่อาศัย

แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในการทำการเกษตร ปัญหาในปัจจุบันพบว่าสภาพพื้นที่เหมืองคูคลองสาธารณประโยชน์ตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ทำให้เกิดการขีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องขุดลอกคูคลอง เหมืองสาธารณประโยชน์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและเป็นการระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมเรือกสวนไร่นาของประชาชน

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

คู คลอง เหมืองสาธารณประโยชน์  ในทุกชุมชนของเทศบาล  รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลดำเนินขุดลอกคู คลอง เหมืองสาธารณประโยชน์  ที่มีสภาพตื้นเขิน

วัชพืชปกคลุม ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานให้ครอบคลุมทุกชุมชน ประชาชนมีน้ำใช้ทางการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

- ปัญหาด้านการระบายน้ำ

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ในสภาพปัจจุบัน ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกบ้านอาศัยจำนวน

มาก  ประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจการค้า จากอดีตที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันก็เริ่มมีการปลูกบ้านเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่มีเท่าเดิม ทำให้เกิดเป็นชุมชนที่หนาแน่น หลาย ๆ ชุมชนเกิดปัญหาการทิ้งน้ำเสีย / การระบายน้ำไม่มีทางออก เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนที่หนาแน่น

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล รวม  ๒๘  ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลต้องดำเนินการก่อสร้าง รางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ ตลอดจนบำรุง

ดูแลรักษารางระบายน้ำเดิม ทั้งนี้เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ปัญหาการบริการข้อมูลข่าวสาร

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารยังเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

ถึงแม้จะมีสื่อต่างๆ ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายแล้วก็ตาม แต่จากสภาพปัจจุบันที่ชุมชนอยู่ห่างไกลจากเทศบาล ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล หรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง เกิดความล่าช้า ประชาชนจึงยังมีความต้องการให้เทศบาลติดตั้งระบบกระจายข่าวหรือที่มีอยู่แล้วก็ให้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานขึ้น

๖

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลดำเนินการติดตั้งระบบกระจายข่าวให้ครอบคลุมทุกชุมชนพร้อม

ปรับปรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

- ปัญหาด้านรายได้

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งบางช่วงจะมี

เวลาว่างระหว่างจัดการงานนา งานสวน งานไร่ หรือแม้กระทั่งประชาชนที่รับจ้างทั่วไป ซึ่งประชาชนเหล่านี้ ต้องการที่จะมีอาชีพเสริม หรือหางานอื่นทำเพิ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง บางชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ จำหน่าย แต่ก็ยังขาดความรู้ความชำนาญ

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลจัดหาวิทยากรให้คำแนะนำอบรมที่ถูกต้องและให้ความรู้แก่ประชาชน

ที่สนใจหารายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนให้ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์มาพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

- ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ปัจจุบันด้านสุขภาพอนามัยยังเป็นปัญหาอยู่ถึงจะไม่มากดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

เพราะวิวัฒนาการด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้น ประชาชนเข้าถึงสถานพยาบาลได้ง่ายขึ้น มีการดูแลตนเองมากขึ้น แต่ปัญหาสุขภาพเบื้องต้นการเจ็บป่วยเล็กน้อยยังคงมีอยู่ อาจจะเป็นเพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ขาดการออกกำลังกาย หรือแม้แต่ปัญหายาเสพติด      ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย

เช่นกัน จึงจำเป็นต้องแก้ไข และเข้าถึงประชาชนให้ได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลให้ความรู้ในด้านสุขภาพต่างๆ ให้แก่ อสม. การจัดปริมาณด้าน

สาธารณสุขให้ทั่วทุกชุมชน ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ พร้อมทั่งจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานที่ออกกำกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพที่แข็งแรง

๗

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลนายาง

| จุดแข็ง | จุดอ่อน |
| --- | --- |
| - เป็นเทศบาลที่มีความพร้อมทางด้านบริการ และมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน - มีกฎหมาย ระเบียบ ที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บุคลากรของเทศบาลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของเทศบาล - พื้นที่หลายชุมชนตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้และขึ้นกรุงเทพฯ - ภายในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีพื้นที่กว้างถึง ๑๘๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร - มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อันดีงาม - ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น | - เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ - มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑๘๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร ทำให้การบริการด้านสาธารณะแก่ประชาชนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง - พื้นที่ในหลายชุมชนอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของเทศบาลมาก - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน - บุคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านทักษะความชำนาญ กฎหมาย ระเบียบ ในขณะที่ภารกิจการปฏิบัติงานและการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น - เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นทางน้ำหลาก ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย - กฎหมาย / ระเบียบ ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเจตนารมณ์อันดีของท้องถิ่น |
| โอกาส | อุปสรรค |
| ๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี อำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น ๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุน การดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ เป็นต้น ๓. รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายแก้ไข ปัญหาความยากจน มีการจัดสรรงบประมาณให้ หมู่บ้าน/ชุมชน ๔. ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความ ทันสมัยขึ้น ทำให้การปฏิบัติงาน การสื่อสารมีความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ๕. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจน ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการกีฬา ๖. รัฐบาลส่งเสริมด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ และใน ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๒. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ ประชากรภายในเขตเทศบาลส่งผลให้ประชาชน มีระดับความต้องการในด้านการบริการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุข สูงขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๓. ความทันสมัย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ และ กระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนใน ท้องถิ่นลืมฐานรากทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไป นิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น ๔. การเกิดสภาวะโลกร้อน |

๘

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เทศบาลตำบลนายาง  ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา  ดังนี้

๒.๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหรุ่ม หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย | ๑๑๐,๐๐๐ |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านสายหนึ่งการเกษตร หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย | ๑๐๗,๐๐๐ |
| ๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านผู้ช่วยสง่า หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย | ๙๐๘,๐๐๐ |
| ๔ | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านยายสุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย | ๖๒๗,๐๐๐ |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลียว หมู่ที่ ๑ ต.นายาง | ๒๖,๐๐๐ |
| ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร หมู่ที่ ๑ ต.นายาง | ๕๗,๐๐๐ |
| ๗ | ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล.บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.นายาง | ๕๙๘,๐๐๐ |
| ๘ | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะพานบ้านเนินทราย-ถนนคลองสายหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ต.นายาง | ๑,๗๕๖,๐๐๐ |
| ๙ | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอน–โคกเศรษฐี- บ้านบ่อ หมู่ที่ ๗-๖-๑ ต.นายาง | ๙๑๗,๐๐๐ |
| ๑๐ | ติดตั้งการ์ดเรล เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ ต.นายาง | ๔๒,๐๐๐ |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่อ้อย – สายหนึ่ง หมู่ที่ ๘ ต.นายาง | ๓๕๐,๐๐๐ |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายเชื่อม หมู่ที่ ๙ ต.นายาง | ๑๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓ | ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังบ้าน นางฉินถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ | ๔๔๙,๐๐๐ |
| ๑๔ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านเขาไม้นวล หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ | ๔๗๐,๐๐๐ |
| ๑๕ | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำชลประทาน (คลองซอย๑ขวา ของคลองสายใหญ่ ๑) ด้านทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๑,๓๓๒,๐๐๐ |
| ๑๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพล หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ | ๑๖๐,๐๐๐ |
| ๑๗ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง – โคนม หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ | ๙๕๖,๐๐๐ |

๙

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑๘ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ | ๔๕๑,๐๐๐ |
| ๑๙ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสืบ แสงประไพ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ | ๖๙๘,๐๐๐ |
| ๒๐ | ปรับปรุงขยายผิวจราจรบริเวณทางเข้าหมู่บ้านไร่บน หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ | ๒๘๘,๐๐๐ |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยเพลินใจ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ | ๔๔๐,๐๐๐ |
| ๒๒ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม – บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๑,๖๘๘,๐๐๐ |
| ๒๓ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ข้างลานตะกาดแดงไปบ้าน นาย สมยศ หมู่ที่ ๑ ต.นายาง | ๒๔,๐๐๐ |
| ๒๔ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองสายหนึ่งถึงวัดนายาง หมู่ที่ ๓ ต.นายาง | ๔๔,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ นาสามสิบ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง | ๑๒,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ คลองสายหนึ่งถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง หมู่ที่ ๓ ต.นายาง | ๓๒,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากนานายอมร สุขสำราญ ถึงคลองระบายน้ำดี ๑ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง | ๑๔,๐๐๐ |
| ๒๕ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังวัดนายางผ่านบ้านนายชุบ ถึงนานางช่วย หมู่ที่ ๓,๔,๙ ต.นายาง | ๑๗,๐๐๐ |
| ๒๖ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์หนองปลาหมอ ถึงหนองกระแช่ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง | ๑๖,๐๐๐ |
| ๒๗ | ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ ๕ ต.นายาง | ๘๙,๐๐๐ |
| ๒๘ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายคลองชลประทานไปบ้านดอน หมู่ที่ ๗ ต.นายาง | ๙,๓๐๐ |
| ๒๙ | ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗ ต.ดอนขุนห้วย | ๖๖๔,๒๙๙ |
| ๓๐ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายข้างร้านแซ่บ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย | ๔,๖๐๐ |
| ๓๑ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านชายเขาถึงบ้าน นายเชือน หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ | ๕๗,๐๐๐ |
| ๓๒ | ดาดคอนกรีตลำห้วยป้องกันน้ำท่วมบริเวณบ้านนางจงกล หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ | ๑๔๑,๐๐๐ |
| ๓๓ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ | ๕,๐๐๐ |
| ๓๔ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง ซอย ๑ – ซอย ๒ ฝั่งซ้าย บ้านหุบกะพง หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ | ๑,๑๔๖,๐๐๐ |

๑๐

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๓๕ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ | ๒,๕๒๓,๐๐๐ |
| ๓๖ | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ | ๕๑๗,๐๐๐ |
| ๓๗ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางเนย หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๓๘ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางพล หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๓๙ | ขยายเขตประปาสายบ้านชวาทอง หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ | ๑๓๘,๐๐๐ |
| ๔๐ | ขยายเขตประปา ซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๔๑ | ขยายเขตประปา สายบ้านไร่บน – บ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ | ๔๐๗,๐๐๐ |
| ๔๒ | ขยายเขตประปา สายคลองชลประทาน – บ้านนายสิงห์ สังข์ศิริ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๔๓ | ขยายเขตประปา สายบ้านนางหวล แสงปก ถึงบ้านนายถนอม เทศอ้น หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๒๓๐,๐๐๐ |
| ๔๔ | ขยายเขตประปา ตั้งแต่บ้านนางยอง น้อยวิจิตร ถึงบ้านนายสมปอง พิมพ์สะอาด หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๑๑๕,๐๐๐ |

๒.๒   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๓๓๒,๕๐๐ |
| ๒ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๓๗๘,๐๐๐ |
| ๓ | โครงการแม่ลูกสดใส สานสายใยหัวใจเดียวกัน | ๑๔๙,๕๓๔ |
| ๔ | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน | ๘๐๐,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว | ๑๑๙,๙๕๐ |
| ๖ | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลนายาง | ๒๐๒,๕๐๐ |
| ๘ | โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ๒๐,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการจัดระเบียบสังคม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ๑๕,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ๗๙,๗๕๐ |
| ๑๑ | โครงการอาหารกลางวัน |  |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล | ๑,๔๒๐,๒๔๐ |
|  | โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | ๔,๙๕๖,๐๐๐ |
|  | โครงการอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.) | ๒,๒๒๙,๒๔๔.๖๕ |

๑๑

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑๒ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๓๔๐,๐๗๐ |
| ๑๓ | โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนายาง | ๑๕๒,๐๐๐ |
| ๑๔ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๕๘ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑๕ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | ๙๕,๐๓๐ |
| ๑๖ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |
|  | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย | ๑,๕๙๐,๐๐๐ |
|  | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ | ๑,๘๐๐,๐๐๐ |
| ๑๗ | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | ๕๔๙,๒๒๕ |
| ๑๘ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๑๒ สิงหาคม) | ๖๙,๒๒๕ |
| ๑๙ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๕ ธันวาคม) | ๑๑๙,๗๐๐ |
| ๒๐ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| ๒๑ | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| ๒๒ | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันให้แก่ประชาชน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| ๒๓ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| ๒๔ | ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน บธ ๑๙๐๔ เพชรบุรี | ๙๐๐,๐๐๐ |
| ๒๕ | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๕ เครื่อง | ๕๒,๕๐๐ |

๒.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล (ดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒) | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| ๒ | ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ | ๑,๖๔๕,๖๑๐ |

๑๒

๒.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเทศบาล | ๒๔,๘๙๙ |
| ๒ | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | ๕๙,๒๓๐ |
| ๓ | ก่อสร้างห้องสุขาภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๔ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักปลัดเทศบาล ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๒. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน ๓ เครื่อง ๓. ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ | ๒๒,๙๐๐ ๙,๓๐๐ ๘,๙๙๐ |
| ๕ | รถยนต์กระเช้า ซ่อมไฟฟ้า (ติดตั้งไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๑๒๐๓ เพชรบุรี | ๔๔๘,๐๐๐ |
| ๖ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองคลัง ๑. เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ KVA จำนวน ๗ เครื่อง ๕. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง ๖. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดถาวรแบบติดตั้ง ภายนอก จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ ๒๙,๙๐๐ ๑๘,๗๐๐ ๔๑,๓๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๘,๗๐๐ |
| ๗ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองสวัสดิการสังคม ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๒,๙๐๐ ๑๘,๗๐๐ ๕,๙๐๐ |
| ๘ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑. รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ๒. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน | ๖๓๙,๐๐๐ ๒,๒๘๘,๐๐๐ |

๑๓

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๙ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองช่าง ๑. เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง ๓. ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน ๒ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองการประปา เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๘,๗๐๐ |

๓.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

๓.๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑)  พัฒนาถนนจากเดิมซึ่งเป็นถนนลูกรังมาเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านสะดวกยิ่งขึ้น

๒)  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  ถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน  และอยู่ในสภาพที่ดี

๓)  ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  และมีการบำรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔)  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  และแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ก่อสร้างและขยายเขตประปา การขุดลอกคูคลอง  สระน้ำ  เป็นต้น

๓.๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑)  ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก  และผู้ด้อยโอกาส

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชน

๓)  เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ แก่ประชาชน ทั้งทางด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การปิดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น

๔) ส่งเสริมให้มีการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น  ประเพณีสงกรานต์

๕)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัย  ๓  ขวบ

๖)  ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี  ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์

๗)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๘)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓  ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑)  พัฒนาด้านการตลาด  โดยการจัดระเบียบตลาดให้เป็นตลาดน่าซื้อ

๒)  จัดให้มีการอบรมอาชีพแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้

๓)  เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทางการเกษตร  ซึ่งเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของประชาชน  เช่น  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์

๔)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น

๑๔

๓.๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑)  รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหน  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒)  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านขยะมูลฝอย

๓.๕  ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑)  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  สามารถตรวจสอบการทำงานด้วยความโปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม

๒)  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบของประชาคม  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

๓)  การบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย   ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ท้องถิ่น

๔)  เพื่อให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น

*************************************

ส่วนที่  ๓

# การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ที่ | แนวทางการพัฒนา | ยุทธศาสตร์ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | แนวทางที่ ๑ : ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง การคมนาคม และการระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน แนวทางที่ ๒ : พัฒนาแหล่งน้ำ แนวทางที่ ๓ : พัฒนาระบบประปา แนวทางที่ ๔ : การพัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจร | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| ๒ | แนวทางที่ ๑ : ส่งเสริมสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๒ : ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ แนวทางที่ ๔ : ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ ๕ : ส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของชุมชน แนวทางที่ ๖ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |
| ๓ | แนวทางที่ ๑ : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทุกระดับ แนวทางที่ ๒ : อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แนวทางที่ ๓ : ส่งเสริมภาคการเกษตร | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |
| ๔ | แนวทางที่ ๑ : สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ ๒ : จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ | การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๕ | แนวทางที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร แนวทางที่ ๒ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ ๓ : ปรับปรุงและพัฒนารายได้ แนวทางที่ ๔ : ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน |

บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

๑๖

แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลนายาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางการพัฒนา :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคม และการระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลนายาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำดีหนึ่ง(ถ้ำค้างคาว-นายาง) บริเวณหมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๐๖๐๒๗๑๙E ๑๔๒๓๕๗๙N (แผนชุมชนบ้านนายาง ๒ , บ้านนายาง ๓ บ้านนายาง ๔ และบ้านนายาง) | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานให้ได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการสัญจรไปมา ๓.เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียง ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด | จำนวน ๑ สะพาน กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนสะพาน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ๒. ประชาชนมากกว่า ๔ ชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ๓. ลดระยะเวลาในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด | กองช่าง |

๑๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒ | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านดอน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๒๐E ๑๔๒๒๑๐N | ๑. เพื่อให้มีสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | จำนวน ๑ สะพาน กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีสะพานที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒.ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้าน นางแตง หมูที่ ๒ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านนายาง ๒) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๑๖๒E ๑๔๒๓๔๗๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๘๔E ๑๔๒๓๔๒๓N | ๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน ๒.เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชน | กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร | ๘๗๐,๐๐๐ | ๘๗๐,๐๐๐ | ๘๗๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ รางระบายน้ำ คสล. ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมีรางระบายน้ำ | ๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี ๒. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองช่าง |
| ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนายาง – หนองบัว หมู่ที่ ๓ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๘๙๔E ๑๔๒๔๙๗๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๑๐๓E ๑๔๒๖๒๖๙N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๔๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖,๗๐๕ ตารางเมตร | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

๑๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายแยกคลองชลประทาน ถึงวัดเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.นายาง – หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๕๐E ๑๔๒๒๖๖๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๒๓๖E ๑๔๒๐๗๘๑N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๓๒๓ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๑๕ ตารางเมตร | ๔,๒๐๐,๐๐๐ | ๔,๒๐๐,๐๐๐ | ๔,๒๐๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

๑๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลเขาใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยข้างศาลาชุมชน หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านนิคมพัฒนาฯ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๖๙๘E ๑๔๑๘๙๕๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๙๐๖๖E ๑๔๑๙๐๙๗N | ๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน ๒.เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชน | ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๒ เมตร | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ รางระบายน้ำ คสล. ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจที่มีทางระบายน้ำ | ๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี ๒. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายต้นไทรชายเขาถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๖๒๘E ๑๔๑๙๙๓๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๙๙๐E ๑๔๑๘๔๒๒N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๑๐ ตารางเมตร | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๓ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายหลักภายในหมู่บ้าน ถึงแยกบ้านนายสมโชค หมู่ที ๕ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านไร่เนิน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๒๘๐E ๑๔๑๙๕๐๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๘๖๔E ๑๔๑๙๔๘๘N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๒๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

๒๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๐๓๐E ๑๔๒๐๐๔๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๑๙๔E ๑๔๒๐๑๒๕N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ชุมชน | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตแสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเอ หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านห้วยหิน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๐๕E ๑๔๑๘๕๓๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๓๑๕E ๑๔๑๘๔๙๐N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ชุมชน | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๓ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตารางเมตร | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญส่ง คชพงษ์ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านไร่บน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๙๐๒E ๑๔๑๕๐๖๑N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๖๗๑E ๑๔๑๕๑๖๙N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ชุมชน | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ – ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘๙๗ ตารางเมตร | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

๒๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านจัดสรร ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง ๑) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๒๕๘E ๑๔๑๑๖๑๑N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๔๘๕E ๑๔๑๑๖๗๘N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ชุมชน | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๓ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตารางเมตร | ๕๕๐,๐๐๐ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากตำบลเขาใหญ่ – ตำบลดอนขุนห้วย บริเวณด้าน ทิศตะวันตก(ฝั่งขวา) ของคลองซอย๑ ขวาของคลองสายใหญ่๑ หมู่ที่ ๕ , ๔ , ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๐๙๕E ๑๔๒๐๑๓๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๐๗๒E ๑๔๑๕๙๓๘N | ๑. เพื่อก่อสร้างเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการสัญจรไปมา ๓. เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียง ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด | ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔,๕๙๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒๗,๕๔๐ ตารางเมตร | ๔,๕๙๐,๐๐๐ | ๔,๕๙๐,๐๐๐ | ๔,๕๙๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีเส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ๒. ประชาชนมากกว่า ๒ ตำบล ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ๓. ลดระยะเวลาในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น | กองช่าง |

๒๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหาญ หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านตลาดใหม่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๑๐E ๑๔๑๙๗๗๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๐๘๖E ๑๔๑๙๗๕๖N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ชุมชน | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๔ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

๒๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลดอนขุนห้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านนางคำนึง หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา และชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๖๙๓E ๑๔๒๓๐๕๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๐๔๗E ๑๔๒๒๗๓๓N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ -๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านลุงนิล หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๑๑๑E ๑๔๒๖๐๙๕N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๒๐๖E ๑๔๒๖๓๑๓N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายหมึก หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๐๙E ๑๔๒๒๕๑๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๒๐E ๑๔๒๐๔๒๔N | ๑. เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน ๒. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน | ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ รางระบายน้ำ คสล. ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมีรางระบายน้ำ | ๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี ๒. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองช่าง |

๒๔

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔ | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอนามัย ถึง ลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๒๘๑E ๑๔๒๓๑๒๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๑๙๓E ๑๔๒๒๘๙๙N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๕ | ปั้นถนนลูกรัง สายเลียบห้วยประโหมด จากสะพานคอกหมู ถึง สะพานโชคมั่นคง หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๖๘๖E ๑๔๒๒๑๕๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๔๗๘E ๑๔๒๑๔๓๓N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๓๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๐ ตารางเมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย ๑ – ซอย ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๔๔๙E ๑๔๒๐๘๘๘N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๕๙๐๔E ๑๔๒๑๑๒๔N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๙๕ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร | ๑,๙๕๐,๐๐๐ | ๑,๙๕๐,๐๐๐ | ๑,๙๕๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

๒๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายแทน สว่างจิตต์ ถึงบ้านนางมาเรียม ทิมรอด หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๒๔๒E ๑๔๒๓๒๑๘N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๐๓๘E ๑๔๒๓๒๒๑N | ๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ชุมชน | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของถนนคอนกรีตแสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีเส้นทางสัญจร | ๑. มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม สะดวก และปลอดภัย ๒. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ๓. สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน | กองช่าง |

๒๖

๑.๒  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลนายาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | ปรับปรุงระบบส่งท่อน้ำดิบจากคลองระบายน้ำดีหนึ่ง - หมู่ที่ ๙ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๑๙๙E ๑๔๒๓๓๙๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | วางท่อ HDPE PN๖ PE๑๐๐dia ๒๒๕ มม. ระยะทางยาว ๑,๐๖๖ เมตร | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ ท่อส่งน้ำดิบ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบท่อส่งน้ำดิบ | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒ | # ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๓,๕,๘ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี # (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา , # บ้านนายาง ๓,บ้านเนินทราย,บ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๙๓E ๑๔๒๖๖๖๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๗๘๗E ๑๔๒๔๘๙๓N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕,๐๐๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๓ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ # หมู่ที่ ๓,๔,๙ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านนายาง๓, บ้านนายาง ๔ และบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๔๑๑E ๑๔๒๓๙๒๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๗๙๓E ๑๔๒๓๔๑๙N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | สายหลังวัดนายางผ่านบ้านนายชุบถึงนานางช่วย กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ระยะยาว ๘๓๒ เมตร | # ๔๐,๐๐๐ | # ๔๐,๐๐๐ | # ๔๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๒๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ม.๓ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๖๙๔E ๑๔๒๖๐๖๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๘๙๘E ๑๔๒๔๖๙๖N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๘๙E ๑๔๒๕๔๖๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๑๓E ๑๔๒๕๗๔๑N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๐๖E ๑๔๒๔๑๒๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๐๖E ๑๔๒๓๘๕๘N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๖๗๘E ๑๔๒๖๒๓๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๒๓๕E ๑๔๒๐๔๑๒N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๓๑E ๑๔๒๔๗๘๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๔๗๖E ๑๔๒๔๓๖๕N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๓๕๒E ๑๔๒๖๒๐๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๘๗๘E ๑๔๒๔๔๕๙N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๑๑E ๑๔๒๔๓๔๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๓๙๔E ๑๔๒๔๖๔๕N (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายคูนาดอน – ถนนสามสิบ กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร - สายเลียบถนนนายาง – หนองบัว กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร - สายเชื่อมห้วยยาง – ตลาดนัดนายาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑ เมตร - สายคลองสายหนึ่งถึงวัด นายาง กว้าง ๐.๘๐ – ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒,๔๒๘ เมตร - สายนาสามสิบ กว้าง ๐.๖๐–๐.๙๐ ยาว ๙๙๕ เมตร - สายคลองสายหนึ่งถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้างเลียบคูกำนันทุย กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร - สายนานายอมรถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร | ๒๒๓,๐๐๐ | ๒๒๓,๐๐๐ | ๒๒๓,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๒๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านนายาง ๒) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๔๖E ๑๔๒๓๔๒๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๗๔E ๑๔๒๓๔๗๘N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๒๒๕E ๑๔๒๓๓๔๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๓๘๙E ๑๔๒๓๐๒๒N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายหนองกระสาถึงถนนเลียบคลองชลประทาน กว้าง ๐.๘๐ – ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑,๔๐๐ เมตร - สายจากรางระบายน้ำเดิม–คลองระบายน้ำดีหนึ่ง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะยาว ๓๔๐ เมตร | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๖ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านดอน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๓๙E ๑๔๒๒๒๐๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๔๑๒๓E ๑๔๒๑๕๙๑N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๕๐๘E ๑๔๒๑๗๐๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๔๗๑๙E ๑๔๒๑๐๗๓N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๑๙E ๑๔๒๒๒๐๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๔๐๘๕E ๑๔๒๑๕๘๖N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายคลองชลประทานไปบ้านดอน กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๗๑ เมตร - สายบ้านดอน – บ้านบ่อ กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร - สายคลองชลประทานไป บ้านดอน ฝั่งตะวันตก กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๒๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๐๘E ๑๔๒๔๕๖๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๑๔๗E ๑๔๒๔๒๖๒N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๖๔E ๑๔๒๔๖๑๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๖๐๗E ๑๔๒๔๒๒๕N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๖๙E ๑๔๒๕๐๕๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๐๗E ๑๔๒๔๗๓๔N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายบ้านนายบังเอิญ ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองงูเหลือมสุดเขตที่นานายพิน กว้าง ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร - สายจากคลองชลประทานผ่านบ้านนายสำราญชนถนนเพชรเกษมบ้านท่า กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๖๘ เมตร - สายเลียบคลองชลประทาน , ตะโกน้อย กว้าง ๐.๘๐ – ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๘ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านเนินทราย) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๐๕E ๑๔๒๖๒๑๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๙๔๖E ๑๔๒๕๔๕๒N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | สายหนองปลาหมอถึง - หนองกระแช่ กว้าง ๐.๖๐ – ๑,๑๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๑ เมตร | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๓๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๙ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๗๘๓E ๑๔๒๓๔๑๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๘๖๗E ๑๔๒๓๒๓๐N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | สายจากนานางช่วยถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๑๐ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านบ่อ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๗๑๙E ๑๔๒๑๐๗๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๔๕๐E ๑๔๒๐๗๔๓N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | สายข้างลานตะกาดแดงไปบ้านนายสมยศ กว้าง ๐.๘๐ – ๑.๒๐ เมตร ระยะยาว ๑,๐๐๐ เมตร | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๓๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลดอนขุนห้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ # จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๑๒E ๑๔๒๓๐๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๖๙E ๑๔๒๒๑๓๘N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๔๒๙E ๑๔๒๔๔๙๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๘๒๒E ๑๔๒๔๑๘๖N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๒๕๘E ๑๔๒๔๓๗๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๘๘๕E ๑๔๒๓๙๙๘N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๕๑๓E ๑๔๒๔๐๑๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๖๕๑๖E ๑๔๒๔๔๔๕N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายจากคลองถึงลำห้วยประโหมด กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร - สาย ๑ กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร - สายเตาอิฐ กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร - สายบ้านนางหาด กว้าง ๐.๘๐ – ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร | ๑๒๒,๐๐๐ | ๑๒๒,๐๐๐ | ๑๒๒,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๒ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ # หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ # จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๔๕E ๑๔๒๒๔๕๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๖๙๘E ๑๔๒๒๓๗๘N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | สายข้างร้านแซ่บ กว้าง ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๓๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ # หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ # จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๙๕๐E ๑๔๒๕๗๗๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๗๓๑E ๑๔๒๕๗๙๓N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๔๐๐E ๑๔๒๖๒๙๕N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๖๘E ๑๔๒๖๒๑๔N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๕๕๒E ๑๔๒๕๖๒๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๐๗๙E ๑๔๒๔๔๙๙N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายเลียบถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน กว้าง ๐.๗๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร - สายไร่ผัก กว้าง ๐.๖๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร - สายโรงฆ่าสัตว์ กว้าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๔ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๘๙E ๑๔๒๓๓๘๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๖๔๙E ๑๔๒๓๓๖๖N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๗๔๘E ๑๔๒๓๐๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๗๐E ๑๔๒๒๑๓๗N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๐๖E ๑๔๒๓๕๓๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๒๙E ๑๔๒๓๐๕๘N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๗๔๘E ๑๔๒๓๐๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๙๐๕E ๑๔๒๓๕๔๕N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายเพชรเกษม – เสาโทรศัพท์ กว้าง ๑.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร - สายคลองชลประทาน – ห้วยประโหมด กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๘ เมตร - สายฝั่งทิศตะวันออก กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร - สายฝั่งทิศตะวันตก กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร | ๕๗,๐๐๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๓๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | # ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗ # ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๑,๒,๖ ต.นายาง และหมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ # จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนในเขตเทศบาล) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๐๐๑E ๑๔๒๓๒๙๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๑๖๗E ๑๔๒๐๖๑๑N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๕ - ๑๐ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ ลำห้วยประโหมด ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอก ลำห้วยประโหมด | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๖ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๗๔๑E ๑๔๒๒๔๑๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๔๕๒E ๑๔๒๒๖๖๒N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๓๔๖E ๑๔๒๔๗๗๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๘๙๗E ๑๔๒๔๔๐๗N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๘๑๗E ๑๔๒๒๑๖๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๑๖๕E ๑๔๒๒๖๐๔N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๗๘๓E ๑๔๒๒๙๗๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๐๔๐E ๑๔๒๓๒๘๓N จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๔๓๑E ๑๔๒๓๒๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๖๕๗E ๑๔๒๓๖๑๓N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายหลังบ่อปลา กว้าง ๑.๕๐–๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร - สายข้างปั๊มน้ำมัน บางจาก กว้าง ๑.๕๐–๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร - สายบ้านนายสม กว้าง ๑.๐๐–๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร - สายคลองชลประทาน ถึงถนนคอนกรีต กว้าง ๐.๖๐–๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร - สาย กม.๕ กว้าง ๐.๖๐–๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๓๔

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๓๕E ๑๔๒๑๕๐๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๓๘E ๑๔๒๑๘๑๐N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | สายโรงแรมเพชรชะอำ กว้าง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๓๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลเขาใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๕๕๗E ๑๔๑๘๔๔๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๙๓๐E ๑๔๑๙๖๑๔N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | - สายบ้านชายเขาถึงบ้านนายเชือน กว้าง ๒.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๒ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี # (แผนชุมชนบ้านเขาใหญ่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๗๖E ๑๔๑๙๓๘๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๙๖๙E ๑๔๒๐๐๖๙N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๓๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ # หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๗๐E ๑๔๒๐๐๙๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๔๙๘E ๑๔๒๐๑๒๕N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๗๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ เหมืองสาธารณประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |
| ๔ | # ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านห้วยหิน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๑๐E ๑๔๑๘๔๕๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๑๖๐E ๑๔๑๘๔๙๓N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๖ – ๘ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ ลำห้วยหิน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการขุดลอก ลำห้วยหิน | ๑. ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ๒. สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

๓๗

๑.๓  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบประปา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลเขาใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านผู้ช่วยมัน หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหนองยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๕๐E ๑๔๑๓๓๕๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๓๙E ๑๔๑๓๓๖๔N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |
| ๒ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายกุศล พราหมเพชร หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๐๗E ๑๔๑๓๙๙๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๗๖๘E ๑๔๑๓๙๒๘N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๗๕ มม. ระยะทางยาว ๓๔๕ เมตร | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |
| ๓ | ขยายเขตประปา ซอย ๔ ด้านทิศตะวันตกหมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๑๔๔E ๑๔๑๑๔๙๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๔๖๒E ๑๔๑๑๒๗๑N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๗๐๔ เมตร | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |
| ๔ | ขยายเขตประปา ซอยป้องกันไฟป่า หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๒๕๒E ๑๔๑๓๕๔๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๔๗๒E ๑๔๑๓๒๗๙N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๘๑๙ เมตร | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |

๓๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลดอนขุนห้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๕๐E ๑๔๑๓๓๕๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๓๙E ๑๔๑๓๓๖๔N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๓๑๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |
| ๒ | ขยายเขตประปา สายกลางหมู่บ้าน ถึง สายเตาอิฐ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๕๖๕E ๑๔๒๔๓๓๘N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๒๑๑E ๑๔๒๔๕๗๐N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๒๓๐ เมตร | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |
| ๓ | ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๐๒๘E ๑๔๒๒๕๗๕N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๖๙๑๖E ๑๔๒๓๔๙๓N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร | ๑,๐๗๖,๐๐๐ | ๑,๐๗๖,๐๐๐ | ๑,๐๗๖,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |
| ๔ | ขยายเขตประปา จากสะพานยายสุ่ม ถึง บ้านนายเจือ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๕๘๖E ๑๔๒๓๘๐๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๕๖๕๕E ๑๔๒๓๗๘๙N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๙๖๐ เมตร | ๕๕๐,๐๐๐ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |

๓๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลนายาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากไร่ปาล์มนายเหรี่ยงถึงบ้านนางสาย หมู่ที่ ๘ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๑๐E ๑๔๒๔๕๗๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๐๔๘E ๑๔๒๔๕๖๘N | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๓๑๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑.ความยาวของการขยายเขตประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองการประปา |

๔๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ปรับปรุงท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ , ๔ , ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๕๗E ๑๔๑๙๑๔๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๕๓E ๑๔๑๕๕๐๓N | ๑. เพื่อให้ระบบการผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ๒๕๐ มม. ระยะทางยาว ๕,๐๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด และปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบจำหน่าย | ๗,๑๕๐,๐๐๐ | ๗,๑๕๐,๐๐๐ | ๗,๑๕๐,๐๐๐ | ๑. ความยาวของ ท่อส่งน้ำ ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ทำให้ระบบการผลิตน้ำประปา มีประสิทธิภาพ ๒. ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๒ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | ๑. เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรก่อสร้างหอถังสูงขนาด ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ระบบประปามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๓ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๐๖๐๐๕๙๗E ๑๔๑๘๘๖๓N | ๑. เพื่อให้ระบบการผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โรงกรองน้ำและถังตกตะกอน ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถังน้ำใสขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา ๒. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ๑. ระบบประปามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |

๔๑

๑.๔  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา ชุมชนบ้านไร่ และชุมชนบ้านเนินทราย) | ๑. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กัประชาชนในการสัญจรในช่วงกลางคืน ๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาอา๙ญากรรมในพื้นที่ | ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดเสาสูง ๙ เมตร หลอดแสงสว่าง ๒๕๐ W.SHP จำนวน ๘๐ ชุด | ๓,๔๔๐,๐๐๐ | ๓,๔๔๐,๐๐๐ | ๓,๔๔๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | ๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ๒. ปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง | กองช่าง |
| ๒ | ติดตั้งสัญญาณจราจร หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมนบ้านโคกเศรษฐี , ชุมชนบ้านดอนและชุมชนบ้านไร่) | ๑. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ๒. เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ | โดยทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน ๕ จุด ป้ายจราจร จำนวน ๙ ป้าย และกระจกโค้ง จำนวน ๒ จุด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนชุมชนที่ติดตั้งสัญญาณจราจร ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจในการติดตั้งสัญญาณจราจร | ๑. เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ๒. สามารถป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ | กองช่าง |

๔๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  :  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐(บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๖๕ คน | ๓๙๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ :๓๓๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ :๓๖๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ :๓๖๐,๐๐๐) | ๓๙๐,๐๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ๒. ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน | ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีรายได้และความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น | จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๖๑๗ คน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๘๕๗ คน ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๙๗ คน | ๒๐,๗๓๑,๒๐๐ | ๒๒,๔๗๗,๒๐๐ | ๒๔,๒๓๓,๒๐๐ | ๑.จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ๒. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

๔๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น | จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๓๔๐ คน | ๓,๒๖๔,๐๐๐ | ๓,๒๖๔,๐๐๐ | ๓,๒๖๔,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ๒. ร้อยละของผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน | ผู้พิการไดรับการช่วยเหลือ และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข | กองสวัสดิการสังคม |
| ๔ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ๒. เพื่อพาผู้สูงอายุทัศนศึกษาศาสนสถาน | จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐๐ คน | ๕๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ :๕๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ :๕๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ :๕๐๐,๐๐๐) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ๑. ผู้สูงอายุได้พบกันแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ๒. ผู้สูงอายุได้ไปไหว้พระและมีความสุข | กองสวัสดิการสังคม |
| ๕ | โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่คนพิการ | จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการหลังจากทำบัตรประจำตัวคนพิการและขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน | ๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๒๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ :๑๒๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ :๕๐,๐๐๐) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของคนพิการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | คนพิการ และครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หลังการจดทะเบียนคนพิการ | กองสวัสดิการสังคม |

๔๔

๒.๒  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน | ๑. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านองค์ประกอบของงานสาธารณสุขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน | ๑.จัดอบรม ๒. ศึกษาดูงาน ๓. กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จำนวน ๓๐๐ คน | ๙๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๙๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๙๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๙๕๐,๐๐๐) | ๙๕๐,๐๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชุมชนของตนเอง | งานสาธารณสุขมูลฐาน ได้พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒ | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาลตำบลนายาง | เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล | อุดหนุนงบประมาณให้ อสม. ในเขตชุมชน จำนวน ๒๗ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ อสม.ดำเนินการใน ๓ กลุ่มกิจกรรม - การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข -การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ -การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) | ๒๐๒,๕๐๐ (๒๕๕๗: ๒๗๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๔๐๕,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๔๐๕,๐๐๐) | ๒๐๒,๕๐๐ | ๒๐๒,๕๐๐ | ๑. จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ที่ได้รับเงินอุดหนุน ๒. ร้อยละของชุมชนสามารถนำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และแนวทางการใช้เงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตลอดจนทันช่วงเวลาที่กำหนด | งานสาธารณสุขที่ดำเนินการโดย อสม.มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยแท้จริง | กองสาธารณสุขฯ |

๔๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง | เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม | จัดฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุจำนวน ๕๐๐ คน | ๓๒๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๒๗๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๓๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๓๒๐,๐๐๐) | ๓๒๐,๐๐๐ | ๓๒๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔ | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ในท้องถิ่น | เพื่อป้องกันและควบคุมโรค การระบาดของโรคในท้องถิ่น | - จัดฝึกอบรม - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น จำนวน ๓๐๐ คน ๒๘ ชุน | ๒๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๒๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๒๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๒๐๐,๐๐๐) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. อัตราการป่วย/ตาย โรคในท้องถิ่น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคในท้องถิ่น | กองสาธารณสุขฯ |
| ๕ | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรคเอดส์ / แม่วัยใส / ท้องก่อนแต่ง / ยาเสพติด เป็นต้น จำนวน ๑๐๐ คน | ๒๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๒๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๒๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๒๕๐,๐๐๐) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | เยาวชนและประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | กองสาธารณสุขฯ |

๔๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖ | โครงการแม่ลูกสดใสสานสายใยหัวใจเดียวกัน | ๑. เพื่อส่งเสริมให้มารดา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเองและทารกหลังคลอด ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด | ร้อยละร้อย ๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม ในการตรวจเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด ๑. จัดหาเวชภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้เพื่อใช้ในการสาธิตการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ๒. จัดหาเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการดูและตนเองและทารกหลังคลอดให้กับมารดา | ๑๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๑๕๐,๐๐๐) ( ๒๕๕๘: ๑๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑๕๐,๐๐๐) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของมารดาหลังคลอดในเขตเทศบาลตำบลนายาง | มารดาและทารกมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง | กองสาธารณสุขฯ |
| ๗ | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประชากรสุนัขและแมว | ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของ ประชากรสุนัขและแมวทั้งหมด ดังนี้ ๑. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ๒. ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ๓. ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวเพศเมีย ๔. ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของ ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน | ๑๒๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๑๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๑๒๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑๒๐,๐๐๐) | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑. ร้อยละของจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน ๒. ร้อยละของสุนัขและแมวเพศเมียที่ได้รับการฉีดยาคุมกำเนิด | ๑. ชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุขฯ |

๔๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๘ | โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ๑. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูตามระบบที่เหมาะสม ๒. เพื่อเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชะอำ (ศป.ปส.อ.ชะอำ)) จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า | ๑. ทำให้หมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติดหลงเหลืออยู่เปลี่ยนสถานะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และมีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็งยั่งยืน ๒. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาและมีกลไกติดตามอย่างเป็นระบบ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๙ | โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ๑. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือเจ้าของสถานบริการและประชาชนทั่วไปเกิดความมีระเบียบขึ้นในสังคม ๒. เพื่อควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชะอำ (ศป.ปส.อ.ชะอำ)) จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า | ๑. เจ้าของ/ผู้ประกอบการสถานบันเทิง ร้านเกม/ ฯลฯและประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคม และควบคุมแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด ๒. สามารถควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ให้ลดลงเป็นที่น่าพอใจ เห็นผลเป็นรูปธรรม | กองสวัสดิการสังคม |
| ๑๐ | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ | ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างกระแสในการต่อต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง ๒. เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างความจูงใจมิให้กลุ่มเสี่ยง เช่น นักเรียน นักศึกษา เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชะอำ (ศป.ปส.อ.ชะอำ)) จำนวน ๑ ครั้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า | ๑. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ๒. ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง | กองสวัสดิการสังคม |

๔๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ๑. เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๒. เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน | ๑๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๘: ๑๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑๕๐,๐๐๐) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ | ๑. ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๒. สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ๓. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กองการศึกษา |
| ๑๒ | โครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | ๑. เพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ๒. เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทั่วถึง | ให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน | ๓๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๓๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๓๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๓๐๐,๐๐๐) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | ๑. ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ๒. ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทั่วถึง | กองสาธารณสุขฯ |
| ๑๓ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด - กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | ๑. เพื่อลดปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ๒. เพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ | ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒ ชุมชน | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๒,๐๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๒,๐๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๒,๐๐๐,๐๐๐) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการติดตั้งกล้องวงจรปิด | ๑. ลดปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ๒. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองสวัสดิการสังคม |

๔๙

๒.๓  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการอาหารเสริม(นม) | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารเสริม (นม) ดื่มทุกวันเป็นการพัฒนาเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง | โดยจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๕๐ คนและ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑,๓๔๙ คน | ๓,๖๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๑,๐๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๑,๐๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๓,๕๐๐,๐๐๐) | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ครบทุกคน | เด็กมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง พัฒนาการสมวัย | กองการศึกษา |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ ๑๐ ศูนย์ จำนวนเด็ก ๓๕๐ คน | ๑,๙๖๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๑,๘๒๕,๖๐๐) (๒๕๕๘ : ๑,๖๙๖,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๑,๘๖๔,๘๐๐) | ๑,๙๖๐,๐๐๐ | ๑,๙๖๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| ๓ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านหุบกะพง เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๔๐ คน | ๕๖๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๔๒๘,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๔๗๖,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๕๓๖,๐๐๐) | ๕๖๐,๐๐๐ | ๕๖๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |

๕๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๙๔ คน | ๗๗๖,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๖๔๘,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๗๑๒,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๗๐๐,๐๐๐) | ๗๗๖,๐๐๐ | ๗๗๖,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| ๕ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนชาวไร่ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๓๘ คน | ๕๕๒,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๔๘๔,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๔๕๖,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๕๔๐,๐๐๐) | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| ๖ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๓๐ คน | ๕๒๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๔๔๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๔๗๖,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๕๑๒,๐๐๐) | ๕๒๐,๐๐๐ | ๕๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |

๕๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านนายาง เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๔๐ คน | ๕๖๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๕๒๘,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๕๘๔,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๕๔๔,๐๐๐) | ๕๖๐,๐๐๐ | ๕๖๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| ๘ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านหนองยาว เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๓๐๐ คน | ๑,๒๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๙๓๒,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๑,๐๓๖,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๑,๑๖๐,๐๐๐) | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| ๙ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านเนินทราย เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๒๙ คน | ๑๑๖,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๑๘๘,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๑๔๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๑๒๘,๐๐๐) | ๑๑๖,๐๐๐ | ๑๑๖,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |

๕๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านดอน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๒๓ คน | ๙๒,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๘๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๘๔,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๘๔,๐๐๐) | ๙๒,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| ๑๑ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๓๐ คน | ๕๒๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๕๓๒,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๕๐๔,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๔๙๒,๐๐๐) | ๕๒๐,๐๐๐ | ๕๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา๑๑๑๐ |
| ๑๒ | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านร่องระกำ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๒๕ คน | ๕๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๔๐๘,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๔๘๘,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๔๘๘,๐๐๐) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |

๕๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ | จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การเล่นเกม การให้ความรู้ทางวิชาการ การแจกของขวัญของรางวัล ขนม อาหาร ให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๔,๐๐๐ คน | ๔๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๔๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๔๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๔๐๐,๐๐๐) | - ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก | เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ | กองการศึกษา |
| ๑๔ | โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง | ๑. เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ความรู้ ความสามารถด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่เรียนมา ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล่าแสดงออก | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านร่องระกำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้พัฒนาศักยภาพ ๘ กลุ่มสาระ ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า | ๑. นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ในแต่ละกลุ่มสาระวิชาอย่างเต็มศักยภาพ ๒. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ๓. ครูได้พัฒนาเทคนิค วิธีการสอน และมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | กองการศึกษา |

๕๔

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๕ | โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน สามารถสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ สรรเสริญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร เพื่อจัดแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนในเขตเทศบาล ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่สามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า | ๑. นักเรียนใกล้ชิดพระรัตนตรัยการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ก่อเกิดความรู้สึกซาบซึ้งจากการสวดได้รับความเบิกบานใจ สงบและเป็นสุข ๒. นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ ๓. นักเรียนได้เรียนรู้ด้านพิธี และการสวดมนต์ที่ถูกต้อง | กองการศึกษา |
| ๑๖ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ๒. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและสังคม ๓. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการสร้างทีมเพื่อสร้างความสำเร็จ | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมฯ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้นักเรียนในเขตเทศบาล ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า | ๑. นักเรียนจาก ๑๐ โรงเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ ๒. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ๓. นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด | กองการศึกษา |

๕๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑๗ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและประชาชนทั่วไปเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง | บุคลากรของเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๕๐ คน | ๑๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑๐๐,๐๐๐) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | บุคลากรของเทศบาลและประชาชนเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา |
| ๑๘ | โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๔ และชุมชนบ้านเนินทราย) | ๑. เพื่อให้ชุมชนได้มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ๒. เพื่อให้ประชาชนภายในชุมชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย | จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อติดตั้ง บริเวณ หมู่ที่ ๔ ต.นายาง จำนวน ๑๐ ชนิด และบริเวณหมู่ที่ ๕ ต.นายาง จำนวน ๑๐ ชนิด | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนเครื่องออกกำลังกาย ๒. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมีเครื่องออกกำลังกายในชุมชน | ๑. ชุมชนมีเครื่องออกกำลังกาย ๒. ประชาชนใช้เวลาว่างออกกำลังกาย | กองสวัสดิการสังคม |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ ๘ .เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง ๑) | ๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีสุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด | ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด ๓๐ x ๕๐ เมตร | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมีสนามฟุตซอล | ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย ๒. เด็ก เยาวชน มีสุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา |

๕๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒๐ | โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมการที่เหมาะสมตามวัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | จัดอบรม และจัดกิจกรรมให้แก่ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการ | เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ที่เหมาะสม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒๑ | โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานครูและ ผู้ดูและเด็ก | เพื่อให้พนักงานครูและผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้และเสริมประสบการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ | จัดอบรมพนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก ทั้ง ๑๐ ศูนย์ จำนวน ๕ วัน | ๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๙ : ๓๐,๐๐๐) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | พนักงานครูและผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้และความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ | กองการศึกษา |
| ๒๒ | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๖๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง | ๙๒,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ | ร้อยละของเด็กที่ได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการ | เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านอย่างเหมาะสม | กองการศึกษา |
| ๒๓ | โครงการอบรมครูและผู้ปกครองนักเรียน | เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องดูแลเด็ก | จัดอบรมและประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๐ ศูนย์ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจที่เช้าร่วมโครงการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจตรงกันและร่วมมือในการพัฒนานักเรียน | กองการศึกษา |

๕๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒๔ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าใจบทบาทของตนเอง | จัดอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๐ ศูนย์ | ๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๙: ๓๐,๐๐๐) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ร้อยละของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯมีความพึงพอใจที่เช้าร่วมโครงการ |  | กองการศึกษา |
| ๒๕ | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน | ๑. เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ๒. เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตระกร้อ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น โดยมีชุมชนเข้าร่วม จำนวน ๒๘ ชุมชน | ๒๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๔๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๔๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๓๐๐,๐๐๐) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการ | ๑. ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ๒. สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ๓. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กองการศึกษา |
| ๒๖ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับดูแลเด็กเล็กภายในเขตเทศบาล | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด จำนวน ๑ ศูนย์ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๘ : ๕,๐๐๐,๐๐๐) ๒๕๕๙ : ๒,๕๐๐,๐๐๐) | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพในการดูแลเด็กเล็ก | กองการศึกษา |

๕๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒๗ | โครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นฐานของกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | จัดการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการ | ๑. เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานที่ดีด้านกีฬา ประเภท ต่าง ๆ ๒. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา |
| ๒๘ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐๐ คน | ๑๒๐,๐๐๐ (๒๕๕๙ : ๑๒๐,๐๐๐) | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการ | เยาวชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา |

๕๙

๒.๔  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดขวนแห่สงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย การสรงน้ำพระ การแสดงมหรสพ เป็นต้น โดยมีประชาชนเข้าร่วม จำนวน ๒๘ ชุมชน | ๖๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๕๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๖๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๖๐๐,๐๐๐) | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ | ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีให้สืบไป | กองการศึกษา |
| ๒ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๑๒ สิงหาคม) | เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย จุดพลุ รำถวายพระพร ประกวดแม่ดีเด่นของชุมชน ปลูกต้นไม้ จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ปล่อยปลา จำนวน ๕๐, ๐๐๐ ตัว โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ๒,๐๐๐ คน | ๑๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๑๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๑๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑๕๐,๐๐๐) | - ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | กองการศึกษา |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๕ ธันวาคม) | เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย จุดพลุ รำถวายพระพร ปลูกต้นไม้ จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ปล่อยปลา จำนวน ๕๐, ๐๐๐ ตัว โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ๒,๐๐๐ คน | ๑๘๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๑๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๑๘๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑๘๐,๐๐๐) | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | กองการศึกษา |

๖๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔ | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางทางพุทธศาสนา | จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลจำนวน ๗ วัด โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘ ชุมชน | ๘๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๘๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๘๐,๐๐๐) | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนวัดที่จะนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ๒. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมของโครงการ | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางทางพุทธศาสนา | กองการศึกษา |
| ๕ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ | ๑. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านเมืองสืบต่อไป ๒. เพื่อเป็นการเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จำนวน ๑ ครั้ง | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า | ๑. ทำให้ประชาชนและเยาวชนมีใจรักในท้องถิ่นของตนเอง ๒. สืบสานประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป | สำนักปลัดเทศบาล |

๖๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖ | โครงการจัดงาน “ พระนครคีรี - เมืองเพชร ” ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ | ๑. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชการที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี และพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี ๒. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านตลอดจนวิถีชีวิตเมืองเพชรบุรี ที่ทรงคุณค่าให้อยู่เป็นมรดกของจังหวัดเพชรบุรีและประเทศไทยสืบไป ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ | อุดหนุนงบประมาณให้แก่จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มคา | ๑. ชาวเพชรบุรีและนักท่องเที่ยวมีศูนย์รวมแห่งจิตใจ ณ สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดีและเกิดกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ๒. ทำให้การเงินสะพัดมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ๓. เป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ | สำนักปลัดเทศบาล |

๖๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๗ | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐ | ๑. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไป ๒. เพื่อเป็นการเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการปกครองจังหัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำเพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนครั้งที่อุดหนุนงบประมาณสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า | ๑. ประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ๒. สืบสานประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป | สำนักปลัดเทศบาล |

๖๓

๒.๕  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | ๑. เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ต่าง ๆ ของชุมชน ๒. เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในชุมชน | จัดอบรมให้แก่ผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล เพื่อออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๔,๐๐๐ ครัวเรือน | ๖๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๖๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๖๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๖๐,๐๐๐) | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | จำนวนครัวเรือนที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน | สามารถนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒ | โครงการชุมชนเทิดพระเกียรติ | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันสำคัญ ต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีและราชวงศ์ | ประชาชนในชุมชนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน จำนวน ๒,๕๐๐ คน | ๒๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๒๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๒๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๒๐๐,๐๐๐) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ชุมชนแสดงพลังการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเองและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลนายาง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และชุมชน ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของตนเอง | จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ๙๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๙๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๙๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑,๐๐๐,๐๐๐) | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพได้แนวความคิด ใหม่ ๆ สามารถนำมาพัฒนาชุมชนของตนเองได้ | กองสวัสดิการสังคม |

๖๔

๒.๖  แนวทางการพัฒนา  :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมนบ้านตลาดใหม่) | ๑. เพื่อให้มีกล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบหาผู้กระทำผิด ๒. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ จุด บริเวณ หมูที่ ๑ ต.เขาใหญ่ รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการติดตั้งกล้องวงจรปิด | ๑. สามารถตรวจสอบหาผู้กระทำผิดย้อนหลังได้ ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความตื่นตัวและเข้าใจวิธีการดับเพลิงอย่างแท้จริง ๒. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้มีความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ | จัดอบรมเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทา สา ธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพรเรือน จำนวน ๓๐ คน เป็นระยะเวลา ๓ วัน | ๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๕๐,๐๐๐) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ๑. เจ้าหน้าที่มีความตื่นตัวและพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองมากยิ่งขึ้น มีใจรักในการเสียสละส่วนตนและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม | สำนักปลัดเทศบาล |

๖๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาก้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอยได้ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน ๔ หัว ๒. หัวฉีดปรับฉีดแรงดันน้ำ จำนวน ๔ หัว ๓. หัวฉีดด้ามยาวแบบมือถือ ยาว ๓๐ เมตร ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๔ หัว ๔. ถังดับเพลิงยกหิ้ว ชนิด CO๒ ถังบรรจุเป็นเหล็ก ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง ๕. ถังดับเพลิงยกหิ้ว ชนิด CO๒ ถังบรรจุเป็นอลูมิเนียมอัลลอย ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง ๖. ถังน้ำยาโฟม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๕ ถัง ๗. บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ ๓ ท่อน ความยาวไม่ต่ำกว่า ๘ เมตร จำนวน ๒๗ ฟุต จำนวน ๔ อัน | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนครุภัณฑ์ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์ ที่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ๑. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. สามรถแก้ไขและป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันต่อเหตุการณ์ | สำนักปลัดเทศบาล |

๖๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๔ | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน | ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน ๑๐๐ คน เป็นระยะเวลา ๑ วัน | ๓๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๓๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๓๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๓๐,๐๐๐) | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ๑. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ๒. นำความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๕ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ และความรู้ความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การประสานการปฏิบัติ การสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือและมูลนิธิต่าง ๆ ไม่ซ้ำซ้อน | จัดอบรมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายลเรือนของเทศบาลตำบลนายาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน เป็นระยะเวลา ๑ วัน | ๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๕๐,๐๐๐) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๒. สภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีความพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานจริง | สำนักปลัดเทศบาล |

๖๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๑. เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ อปพร. ๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รู้ถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ อปพร. ๓. เพื่อให้สมาชิก อปพร. แสดงวิสัยทัศน์ ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน | จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน เป็นระยะเวลา ๕ วัน | ๒๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๒๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๒๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๒๕๐,๐๐๐) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ๑. อปพร. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่พัฒนามากขึ้น ๒. อปพร. ได้รู้ถึงบทบาทและภารกิจของ อปพร. | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๗ | โครงการกู้ชีพกู้ภัย | เพื่อให้บริการช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุด โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันท่วงที | ให้บริการช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุด | ๔๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗ : ๔๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘ : ๔๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙ : ๔๕๐,๐๐๐) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ | ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุด ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันท่วงที | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๘ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล นายาง หมู่ที ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เพื่อให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงานและภายในอาคารสำนักงาน จำนวน ๑๖ จุด ตามแบบเทศบาลกำหนด | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนจุดที่ติดตั้ง กล้อง ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการติดตั้งกล้องวงจรปิด | เทศบาลมีความปลอดภัยมากขึ้น | สำนักปลัดเทศบาล |

๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  :  สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  :  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

และการท่องเที่ยว

# ๓.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล | ๑. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ๒. เพื่อให้ประชาชนสามารถหารายได้เสริมหลังจากได้รับการฝึกอบรม | จัดอบรมอาชีพอาชีพต่าง ๆให้แก่สตรีและประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๑๐๐ คน | ๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๕๐,๐๐๐) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในโครงการ | ๑. ประชาชนมีทางเลือกในการประกบอาชีพ ๒. ประชาชนสามารถหารายได้เสริมหลังจากได้รับการฝึกอบรม | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒ | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร | เพื่อให้ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลนายางได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล | จัดฝึกอบรม และกิจกรรมรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน ๑๐๐ คน | ๕๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๖๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๑๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๕๐๐,๐๐๐) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น | ประชาชนบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ | กองสาธารณสุขฯ |

๖๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทการได้รับความคุ้มครองทั้งในฐานะเป็นผู้ประกอบการและในฐานะเป็นผู้บริโภค | จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน | ๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๕๐,๐๐๐) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น | ประชาชนผู้ซึ่งเป็นทั้ง ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความรู้และความเข้าใจ | กองสาธารณสุขฯ |

๗๐

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  :  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# ๔.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  แนวทางการพัฒนา  :  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อให้ประชาชนเป็นอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ฝึกอบรมประชาชน และเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน | ๑๕๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๑๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๑๕๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑๕๐,๐๐๐) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้อบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชุมชนของตนเองได้ | ประชาชนมีจิตสำนึกและสามารถเป็นอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ |

๗๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  :  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑  แนวทางการพัฒนา   :  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | ๑. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร | จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ จำนวน ๑๗๒ คน | ๕๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๕๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๕๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๕๐๐,๐๐๐) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ๑. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ๒. บุคลากรเกิดความสามัคคีและร่วมกันทำงานเพื่อบริการประชาชน | สำนักปลัดเทศบาล |

๗๒

๕.๒  แนวทางการพัฒนา   :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเทศบาล | ๑. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ๒. เพื่อให้คณะผู้บริหารพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นตลอกจนให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการและการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาคและการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงานและประชาชน | - จัดกิจกรรทางพุทธศาสนา - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน | ๒๕,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๓๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๓๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๓๐,๐๐๐) | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ | ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงหน้าที่เทศบาลในการอำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน ๒. เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นระหว่างเทศบาลกับประชาชน | สำนักปลัดเทศบาล |

๗๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๒ | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | ๑. เพื่อเป็นการออกพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ๒. เพื่อให้ความรู้และบริการต่าง ๆ ของเทศบาลประชาชน | ออกหน่วยให้ความรู้และบริการต่าง ๆ แก่ประชาชน จำนวน ๒๘ ชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐ (๒๕๕๗: ๑๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๘: ๑๐๐,๐๐๐) (๒๕๕๙: ๑๐๐,๐๐๐) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ | ๑. ประชาชนได้รับความรู้และการบริการจากเทศบาลอย่างทั่วถึงและเข้าใจการบริหารงานของเทศบาล ๒. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล ๓. ทำให้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| ๓ | ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้ง ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF – FM หมู่ที่ ๕ ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แผนชุมชนบ้านเนินทราย) | ๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเทศบาล และระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน | โดยทำการปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF – FM ดังนี้ ๑. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF – FM จำนวน ๑ ชุด ๒. ชุดระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | ๕๙๐,๐๐๐ | ๕๙๐,๐๐๐ | ๕๙๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการมีระบบเสียงตามสายและติดตั้ง ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย | ๑. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ๒. สามารถเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเทศบาลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ๓. ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง ๔. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |

๗๔

๕.๓  แนวทางการพัฒนา   :  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักปลัดเทศบาล | ๑. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บริการประชาชน | ๑. เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแค่ ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จำนวน ๓ เครื่อง ๓. ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้ ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | ๖๘,๐๐๐ | ๖๘,๐๐๐ | ๖๘,๐๐๐ | ๑. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อเครื่องมือเครื่องใช้ | ทำให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| ๒. | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอ | ๑. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด ๒. ตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๑. จำนวนครุภัณฑ์สำนักงาน ๒.ร้อยละของผู้ใช้ภัณฑ์มีความพึงพอใจ | ทำให้มีครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอ | กองการศึกษา |

๗๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การจำหน่ายน้ำประปา รวมถึงการซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำประปาทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล นายาง | ๑. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๒ คัน ๒. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน | ๘๖๓,๐๐๐ | ๘๖๓,๐๐๐ | ๘๖๓,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของการให้บริการ | สามารถซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุดและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำประปาทั้งหมดในเขตพื้นที่ ทั้งหมด ๒๘ ชุมชน ๒๗ หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วเพื่อประชาชนจักได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองการประปา |
| ๔ | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | ๑. เพื่อให้มีที่พักสำหรับพนักงานเวรสูบน้ำ ๒. เพื่อให้การบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ จำนวนบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้อยู่เวรมีความพึงพอใจ | ๑. มีที่พักสำหรับพนักงานเวรสูบน้ำ ๒. ทำให้การบริการน้ำประปาสำหรับประชาชนมีประสิทธิภาพ | กองการประปา |
| ๕ | ปรับปรุงห้องพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | ๑. เพื่อให้มีที่พักสำหรับพนักงานเวรสูบน้ำ ๒. เพื่อให้การบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ จำนวนบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้อยู่เวรมีความพึงพอใจ | ๑. มีที่พักสำหรับพนักงานเวรสูบน้ำ ๒. ทำให้การบริการน้ำประปาสำหรับประชาชนมีประสิทธิภาพ | กองการประปา |

๗๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๖ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองช่าง | ๑. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บริการประชาชน | รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อเครื่องมือเครื่องใช้ | ๑. มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บริการประชาชน | กองช่าง |
| ๗ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน | ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๕๕,๑๐๐ | ๑๕๕,๑๐๐ | ๑๕๕,๑๐๐ | ๑. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ | ๑. ทำให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ๒. ทำให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน | กองคลัง |

๗๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) |  |  |  |
| ๘ | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ๑. เพื่อทดแทนรถบรรทุกคันเดิมที่มีอายุการใช้งานสูงทำให้ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน และไม่คุ้มค่าในการซ่อม ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานในกองคลัง ของงานในแต่ละฝ่ายมีความคล่องตัวไม่ล่าช้าจากการรอคอยรถที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน | ๘๙๖,๐๐๐ | ๘๙๖,๐๐๐ | ๘๙๖,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถมีความพึงพอใจ | สามารถซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุดและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำประปาทั้งหมดในเขตพื้นที่ ทั้งหมด ๒๘ ชุมชน ๒๗ หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วเพื่อประชาชนจักได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองคลัง |

๗๘

แบบ ผ.๐๒

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย  เทศบาลตำบลนายาง

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี ๒๕๖๐ | ปี ๒๕๖๑ | ปี ๒๕๖๒ | รวม |  |
| ๑ | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำดีหนึ่ง (ถ้ำค้างคาว – นายาง) บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๒ | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ๓,๔๔๐,๐๐๐ | - | - | ๓,๔๔๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากตำบลเขาใหญ่ – ตำบลดอนขุนห้วย บริเวณด้านทิศตะวันตก (ฝั่งขวา) ของซอย ๑ ขวาของคลองสายใหญ่ ๑ หมู่ที่ ๕,๔,๙ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ๔,๕๙๐,๐๐๐ | ๔,๕๙๐,๐๐๐ | ๔,๕๙๐,๐๐๐ | ๑๓,๗๗๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๔ | ก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔ โครงการ |  | ๑๒,๘๓๐,๐๐๐ | ๔,๕๙๐,๐๐๐ | ๔,๕๙๐,๐๐๐ | ๒๒,๐๑๐,๐๐๐ |  |

๗๙

แบบ ผ.๐๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

| #### ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคม และการระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน ๑.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ำ ๑.๓ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบประปา ๑.๔ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจร | ๒๑ ๒๑ ๑๒ ๒ | ๓๔,๖๖๐,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓๒,๗๕๖,๐๐๐ ๓,๕๔๐,๐๐๐ | ๒๑ ๒๑ ๑๒ ๒ | ๓๔,๖๖๐,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓๒,๗๕๖,๐๐๐ ๓,๕๔๐,๐๐๐ | ๒๑ ๒๑ ๑๒ ๒ | ๓๔,๖๖๐,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓๒,๗๕๖,๐๐๐ ๓,๕๔๐,๐๐๐ | ๖๓ ๖๓ ๓๖ ๖ | ๑๐๓,๙๘๐,๐๐๐ ๑๐,๙๑๗,๐๐๐ ๙๘,๒๖๘,๐๐๐ ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ |
| รวม | ๕๖ | ๗๔,๕๙๕,๐๐๐ | ๕๖ | ๗๔,๕๙๕,๐๐๐ | ๕๖ | ๗๔,๕๙๕,๐๐๐ | ๑๖๘ | ๒๒๓,๗๘๕,๐๐๐ |

๘๐

| #### ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๒) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ๒.๒ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๓ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ๒.๔ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒.๕ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของ ชุมชน ๒.๖ แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ การรักษาความสงบเรียบร้อย | ๕ ๑๓ ๒๘ ๗ ๓ ๘ | ๒๔,๙๓๕,๒๐๐ ๔,๖๖๗,๕๐๐ ๑๘,๑๖๘,๐๐๐ ๑,๐๙๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๕ ๑๓ ๒๘ ๗ ๓ ๘ | ๒๖,๖๘๑,๒๐๐ ๔,๖๖๗,๕๐๐ ๑๘,๑๖๘,๐๐๐ ๑,๐๙๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๕ ๑๓ ๒๘ ๗ ๓ ๘ | ๒๘,๔๓๗,๒๐๐ ๔,๖๖๗,๕๐๐ ๑๘,๑๖๘,๐๐๐ ๑,๐๙๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๑๕ ๓๙ ๘๔ ๒๑ ๙ ๒๔ | ๘๐,๐๕๓,๖๐๐ ๑๔,๐๐๒,๕๐๐ ๕๔,๕๐๔,๐๐๐ ๓,๒๗๐,๐๐๐ ๓,๔๘๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๖๔ | ๕๓,๑๒๐,๗๐๐ | ๖๔ | ๕๔,๘๖๖,๗๐๐ | ๖๔ | ๕๖,๖๒๒,๗๐๐ | ๑๙๒ | ๑๖๔,๖๑๐,๑๐๐ |
| ๓) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๓.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ทุกระดับ | ๓ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๑,๘๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๓ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๑,๘๐๐,๐๐๐ |

๘๑

| #### ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๐ |  | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ##### ๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ##### สิ่งแวดล้อม ๔.๑ แนวทางการพัฒนา : สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๔๕๐,๐๐๐ |
| รวม | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๔๕๐,๐๐๐ |
| ๕) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ๕.๒ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารงานของท้องถิ่นและการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ๕.๓ แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน | ๑ ๓ ๘ | ๕๐๐,๐๐๐ ๗๑๕,๐๐๐ ๕,๕๘๗,๑๐๐ | ๑ ๓ ๘ | ๕๐๐,๐๐๐ ๗๑๕,๐๐๐ ๕,๕๘๗,๑๐๐ | ๑ ๓ ๘ | ๕๐๐,๐๐๐ ๗๑๕,๐๐๐ ๕,๕๘๗,๑๐๐ | ๓ ๙ ๒๔ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๑๔๕,๐๐๐ ๑๖,๗๖๑,๓๐๐ |
| ##### รวม | ๑๒ | ๖,๘๐๒,๑๐๐ | ๑๒ | ๖,๘๐๒,๑๐๐ | ๑๒ | ๖,๘๐๒,๑๐๐ | ๓๖ | ๒๐,๔๐๖,๓๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๓๖ | ๑๓๕,๒๖๗,๘๐๐ | ๑๓๖ | ๑๓๗,๐๑๓,๘๐๐ | ๑๓๖ | ๑๓๘,๗๖๙,๘๐๐ | ๔๐๘ | ๔๑๑,๐๕๑,๔๐๐ |

### ส่วนที่  ๔

การติดตามและประเมินผลโครงการ

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘       ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามประเมินผลความสอดคล้อง  และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามประเมินผลสอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบประเมินผลระดับใด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการ  ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

(๑)  ความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์ และแนวทางที่กำหนด

(๒)  ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(๓)   ความก้าวหน้า กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล

(๔)  ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

(๕)  ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

(๖)  ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(๗)  การประเมินผลกระทบ  เป็นการศึกษาที่ได้รับรวบยอด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา

๘๓

๑.๒ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ  ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี  อาจกำหนดแนวทางดังนี้

(๑)  การประเมินผลกระบวนการ หรือการประเมินประสิทธิภาพ

(๒)  การประเมินผลโครงการ

(๓)  การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริการท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

๒.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้น ๆ

๒) เครื่องมือ  อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ เป็นต้น

๓) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ     มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร ซึ่งการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

๘๔

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

๒.๒.๑ การออกแบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อ

๑) มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น

๒) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่ตะเกิดขึ้น

๒.๒.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผล การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อหาข้อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคำตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อส่งผลกรทบต่อการแปลความหมายและสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและวัดได้

๓.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การทดสอบและการวัด  วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด

๓.๒ การสัมภาษณ์  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย

๓.๓ การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกตคือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านสามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้

๓.๔ การสำรวจ  คือการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ  ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

๓.๕ เอกสาร การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี มีความจำเป็น   อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ได้นำข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีบันทึกผลข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) ด้วย

********************************