๘๑

๑.๒  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลเขาใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | # ขุดลอกเหมืองระบายน้ำข้างเขาไม้นวล # หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๗๘๒E ๑๔๑๙๓๖๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๘๔๒E ๑๔๑๘๘๙๗N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๔ – ๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | - | ๑๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของเหมือง | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง และประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒ | # ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ # บ้านชายเขาถึงบ้านนายเชือน # หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๕๕๗E ๑๔๑๘๔๔๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๙๓๐E ๑๔๑๙๖๑๔N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๒.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | ๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของเหมือง | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง และประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๓ | ดาดคอนกรีตลำห้วยป้องกันน้ำท่วม บริเวณบ้านนางจงกล หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านนิคมพัฒนาฯ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๒๖E ๑๔๒๘๔๘๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๖๗๐E ๑๔๒๐๑๐๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | ๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของเหมือง | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๔ | # ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านห้วยหิน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๑๐E ๑๔๑๘๔๕๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๑๖๐E ๑๔๑๘๔๙๓N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง | ขนาดกว้าง ๖ – ๘ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | - | ๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของ ลำห้วยหิน | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง | กองช่าง |

๘๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองยาว) | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตร | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ๔๐๐ มม. ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของ ท่อส่งน้ำ | เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๖ | ขุดลอกลำห้วยทรายพร้อมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กว้าง ๓.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมฝายน้ำล้น | - | - | ๑,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของ ลำห้วย | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๗ | ดาดคอนกรีตเหมืองสาธารณะ สายสะพานบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๑๔๒๐๑๒๗N ๐๖๐๐๙๙๔E จุดสิ้นสุด ๑๔๒๐๑๐๒N ๐๖๐๒๖๗๐E | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร | - | ๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของเหมือง | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๘ | # ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ # หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๗๐E ๑๔๒๐๐๙๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๔๙๘E ๑๔๒๐๑๒๕N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๐.๗๐ – ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๐ เมตร | ๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของเหมือง | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง และประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |

๘๓

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลดอนขุนห้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ # หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) - สายไร่ผัก จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๔๐๐E ๑๔๒๖๒๙๕N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๖๘E ๑๔๒๖๒๑๔N - สายโรงฆ่าสัตว์ จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๕๕๒E ๑๔๒๕๖๒๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๐๗๙E ๑๔๒๔๔๙๙N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กว้าง ๐.๖๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร | ๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของเหมือง | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๐ | # ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๓,๕,๘ ต.นายาง (แผนชุมชน # บ้านนายาง ๓,บ้านเนินทราย,บ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๙๓E ๑๔๒๖๖๖๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๗๘๗E ๑๔๒๔๘๙๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | ระยะทางยาว ๕,๐๐๐ เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของ ลำห้วยยาง | ประชาชนมีน้ำในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๑๑ | # ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗ # ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๑,๒,๖ ต.นายาง และหมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนในเขตเทศบาล) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๐๐๑E ๑๔๒๓๒๙๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๑๖๗E ๑๔๒๐๖๑๑N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค | ระยะทางยาว ๑๐ กิโลเมตร | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของ ลำห้วย | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |

๘๔

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๑๒ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) - จากคลองถึงลำห้วยประโหมด จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๑๒E ๑๔๒๓๐๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๖๙E ๑๔๒๒๑๓๘N - สายโรงแรมเพชรชะอำ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๓๗E ๑๔๒๑๕๐๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๔๙E | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)) | ความยาวของ เหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๑๓ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) - สายบ่อปลา จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๗๔๑E ๑๔๒๒๔๑๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๔๕๒E ๑๔๒๒๖๖๒N - สายข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๓๔๖E ๑๔๒๔๗๗๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๘๙๗E ๑๔๒๔๔๐๗N - สายบ้านนายสม จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๘๑๗E ๑๔๒๒๑๖๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๑๖๕E ๑๔๒๒๖๐๔N - สายคลองชลประทานถึงถนนคอนกรีต จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๗๘๓E ๑๔๒๒๙๗๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๐๔๐E ๑๔๒๓๒๘๓N - สาย กม.๕ จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๔๓๑E ๑๔๒๓๒๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๖๕๗E ๑๔๒๓๖๑๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | ระยะทางยาว ๒,๓๕๐ เมตร | ๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของ เหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๘๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๑๔ | ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมบ้านดอนขุนห้วย) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดปากบ่อ กว้าง ๖๕ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - | ๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความจุของสระน้ำ | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๕ | ขุดลอกลำห้วยประโหมด ใต้สะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) ๐๕๙๙๘๓๖E ๑๔๒๒๘๑๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของ ลำห้วย | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๑๖ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายข้างร้านแซ่บ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๔๕E ๑๔๒๒๔๕๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๖๙๘E ๑๔๒๒๓๗๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร | ๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของ เหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๑๗ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๐๖E ๑๔๒๓๕๓๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๒๙E ๑๔๒๓๐๕๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร | ๘,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๘,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๘,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของ เหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๘๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลนายาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ข้างลานตะกาดแดงไปบ้านนายสมยศ หมู่ที่ ๑ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านบ่อ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๗๑๙E ๑๔๒๑๐๗๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๔๕๐E ๑๔๒๐๗๔๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๘๐ – ๑.๒๐ เมตร ระยะยาว ๑,๐๐๐ เมตร | ๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาว ของเหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๑๙ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังวัดนายางผ่านบ้านนายชุบถึงนานางช่วย หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๙ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง๓ , บ้านนายาง ๔ และบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๔๑๑E ๑๔๒๓๙๒๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๗๙๓E ๑๔๒๓๔๑๙N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ระยะยาว ๓๘๒ เมตร | ๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาว ของเหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๘๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๒๐ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) - สายคลองสายหนึ่งถึงวัดนายาง จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๖๗๘E ๑๔๒๖๒๓๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๒๓๕E ๑๔๒๐๔๑๒N - นาสามสิบ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๓๑E ๑๔๒๔๗๘๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๔๗๖E ๑๔๒๔๓๖๕N - คลองสายหนึ่งถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง เลียบคูกำนันทุย จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๓๕๒E ๑๔๒๖๒๐๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๘๗๘E ๑๔๒๔๔๕๙N - จากนานายอมร สุขสำราญ ถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๑๑E ๑๔๒๔๓๔๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๓๙๔E ๑๔๒๔๖๔๕N - สายเลียบถนนนายาง – หนองบัว จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๘๙E ๑๔๒๕๔๖๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๑๓E ๑๔๒๕๗๔๑N - สายเชื่อมห้วยยาง – ตลาดนัดนายาง จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๐๖E ๑๔๒๔๑๒๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๐๖E ๑๔๒๓๘๕๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๖๐ – ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖,๗๓๔ เมตร | ๑๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของเหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๘๘

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๒๑ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หนองปลาหมอถึง - หนองกระแช่ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านเนินทราย) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๐๕E ๑๔๒๖๒๑๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๙๔๖E ๑๔๒๕๔๕๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง๐.๖๐ – ๑,๑๐ เมตร ยาว ๑,๘๖๐เมตร | ๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาว ของเหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๒ | ปรับปรุงสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านโคกเศรษฐี) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๓๙๗E ๑๔๒๐๒๓๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กว้าง ๓๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๓ ตารางเมตร | - | - | ๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความจุของสระน้ำ | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๓ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านดอน) - สายคลองชลประทานไปบ้านดอน จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๓๙E ๑๔๒๒๒๐๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๔๑๒๓E ๑๔๒๑๕๙๑N - สายบ้านดอน – บ้านบ่อ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๕๐๘E ๑๔๒๑๐๗๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๔๕๐E ๑๔๒๐๗๔๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑ – ๑,๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๒๑ เมตร | ๑๐๘,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๐๘,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑๐๘,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาว ของเหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๔ | ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านดอน) ๐๖๐๔๑๕๒E ๑๔๒๒๔๖๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค | กว้าง 36.00 เมตร ยาว ๓๖ เมตร | - | - | ๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของ สระน้ำ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

๘๙

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๒๕ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่) - บ้านนายบังเอิญ ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองงูเหลือม จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๐๘E ๑๔๒๔๕๖๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๑๐๗E ๑๔๒๔๒๙๙N - จากคลองชลประทานผ่านบ้านนายสำราญชนถนนเพชรเกษมบ้านท่า จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๖๔E ๑๔๒๔๖๑๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๖๐๗E ๑๔๒๔๒๒๕N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๓ เมตร | ๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาว ของเหมือง | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๖ | ปรับปรุงระบบส่งท่อน้ำดิบจากคลองระบายน้ำดีหนึ่ง - หมู่ที่ ๙ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๑๙๙E ๑๔๒๓๓๙๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | วางท่อ HDPE PN๖๓ PE๑๐๐dia ๒๒๕ ระยะทางยาว ๑,๐๖๖ เมตร | ๑,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของ ท่อส่งน้ำดิบ | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |

๙๐

๑.๓  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบประปา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ขยายเขตประปาตำบลเขาใหญ่ (แผนชุมชนในเขตตำบลเขาใหญ่) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘”ระยะทางยาวรวม ๑๐,๐๐๐ เมตร | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางเนย หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านไร่เนิน) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๗๕ มม.ระยะทางยาว ๖๔๐ เมตร | ๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓ | ขยายเขตประปา สายบ้านชวาทอง หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านเขาใหญ่) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๕๒๓E ๑๔๒๑๒๖๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๔๔๐E ๑๔๒๑๕๕๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม.ระยะทางยาว ๒๙๘เมตร | ๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๔ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางพล (แผนชุมชนบ้านเขาใหญ่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๔๕E ๑๔๒๐๓๕๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๗๕๑E ๑๔๒๐๒๕๗N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม.ระยะทางยาว ๑๙๙เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๕ | ขยายเขตประปา ซอยตรงข้ามโรง เรียนบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๖๙๓E ๑๔๑๕๕๗๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๓๘๗E ๑๔๑๔๑๗๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๗๕ มม.ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร | ๑๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๙๑

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๖ | ขยายเขตประปา สายบ้านไร่บน – บ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านไร่บน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๙๔E ๑๔๑๕๔๗๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๔๘๗E ๑๔๑๕๘๔๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๗ | ขยายเขตประปา ซอย ๔ ด้านทิศตะวันออกหมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๑๔๔E ๑๔๑๑๔๙๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๔๖๒E ๑๔๑๑๒๗๑N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๗๐๔ เมตร | ๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๘ | ขยายเขตประปาตำบลดอนขุนห้วย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาวรวม ๔ กิโลเมตร | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๙ | ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๐ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านผู้ช่วยสง่า หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๙๑E ๑๔๒๒๑๐๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๕๔๒E ๑๔๒๑๙๘๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๒๑๖ เมตร | - | ๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๙๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๑๑ | ขยายเขตประปา สายคลองชลประทาน – บ้านนายสิงห์ สังข์ศิริ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๗๙๙E ๑๔๒๒๙๘๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๑๑๒E ๑๔๒๒๙๕๑N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๔๑๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๒ | ขยายเขตประปา สายบ้านนายสมบุญ ใยบำรุง หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๑๖๓E ๑๔๒๓๑๒๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๐๙๐E ๑๔๒๓๑๓๐N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร | - | ๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๓ | ขยายเขตประปา สายบ้านนางหวล แสงปก ถึงบ้านนายถนอม เทศอ้น หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๕๒๖E ๑๔๒๓๐๕๑N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๓๔๕E ๑๔๒๒๕๖๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๕๕๔ เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๔ | ขยายเขตประปา ตั้งแต่บ้านนางยอง น้อยวิจิตร ถึงบ้านนายสมปอง พิมพ์สะอาด หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๓๑๕E ๑๔๒๓๐๕๖N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๒๖๓E ๑๔๒๒๙๐๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร | ๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๙๓

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๑๕ | ปรับปรุงขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองเผาถ่าน หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) ๐๕๙๘๐๗๓E ๑๔๒๒๖๙๗N | เพื่อปรับปรุงสระเก็บน้ำประปา | ขุดสระกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความจุของสระเก็บน้ำ | มีสระไว้เก็บน้ำประปา | กองการประปา |
| ๑๖ | ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | จำนวน ๑ แห่ง | - | - | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนแหล่งที่ตั้งประปาบาดาล | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๗ | ขยายเขตประปาตำบลนายาง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๘ | ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ ๘,๙,๑๐ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ปรับปรุงท่อขนาด ๓”,๔” , ๖” , ๘” ระยะทาง ๑๐,๐๐๐ เมตร | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๐ | จัดซื้อที่ดิน | เพื่อสร้างสระเก็บน้ำประปา และขยายระบบผลิตประปา | จำนวน ๑๕ ไร่ | - | ๘,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | จำนวนพื้นที่ดิน | มีที่ดินเพื่อสระเก็บน้ำประปา และขยายระบบผลิตประปา | กองการประปา |
| ๒๑ | ขุดลอกสระเก็บน้ำดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย ๐๖๐๑๕๕๐E ๑๔๑๙๒๘๘N | เพื่อปรับปรุงสระเก็บน้ำประปา | โดยทำการขุดลอกสระ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ปริมาณสระเก็บน้ำ | มีสระไว้เก็บกักน้ำประปา | กองการประปา |
| ๒๒ | ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๔,๙ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร | ๑๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของ ท่อส่งน้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ ๐๖๐๑๕๙๓E ๑๔๑๙๓๒๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | ๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความจุของถังน้ำใส | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองการประปา |

๙๔

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๒๔ | ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๕ , ๔ , ๙ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ระบบการผลิตน้ำประปา มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ๒๕๐ มม. ระยะทางยาว ๕,๐๒๐ เมตร | ๕,๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของ ท่อเมนจ่ายน้ำ | ระบบการผลิตน้ำประปา มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองการประปา |
| ๒๕ | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๙ , ๗ ต.เขาใหญ่ ๐๕๙๙๓๙๐E ๑๔๑๕๐๐๐N ๐๕๙๘๒๖๗E ๑๔๑๔๖๒๗N | เพื่อให้ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาให้ มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๒,๐๗๔ เมตร และท่อ HDPE dia ๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๙๓๐ เมตร | ๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของ ท่อจ่ายน้ำ | ประชาชนมีน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการ | กองการประปา |
| ๒๖ | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | ๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | จำนวนสถานีสูบน้ำ | สถานีสูบน้ำไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๒๗ | ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำย่อยและปรับปรุงแนวท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๘,๑๐ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๓๒ เมตร , ก่อสร้างถังน้ำใสขนาดความจุ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร และปรับปรุงแนวท่อจ่ายน้ำ | ๘,๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล/หน่วยงานอื่น) | - | - | จำนวนสถานี จ่ายน้ำ | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๘ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงแนวท่อเมน จ่ายน้ำ หมู่ที่ ๕ , ๔ , ๙ ต.เขาใหญ่ ๐๖๐๐๕๙๗E ๑๔๑๘๘๖๓N ๐๖๐๒๐๓๖E ๑๔๑๖๐๔๖N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมโรงสูบน้ำขนาด ๖.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร และวางท่อ HDPE dia ๒๕๐ มม. | ๙,๑๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล/หน่วยงานอื่น) | - | - | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |

๙๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๒๙ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างหอถังสูงขนาด ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๗.๕๐ เมตร | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล/หน่วยงานอื่น) | - | - | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๐ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ ๐๖๐๐๕๙๗E ๑๔๑๘๘๖๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โรงกรองน้ำและถังตกตะกอน ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถังน้ำใสขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - | - | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล/หน่วยงานอื่น) | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๑ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ ๐๖๐๐๕๙๗E ๑๔๑๘๘๖๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ , โรงกรองน้ำและถังตกตะกอน ขนาด ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถังน้ำใสขนาด ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - | - | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล/หน่วยงานอื่น) | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๒ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | โดยทำการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างหอถังสูง ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล/หน่วยงานอื่น) | - | - | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |

๙๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๓๓ | ขยายเขตประปา ซอย ๖ ถึง ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๕๕E ๑๔๑๐๙๑๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๘๑E ๑๔๑๐๑๖๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๔ | ขยายเขตประปา ซอย ๙ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๕๘๑E ๑๔๑๐๑๖๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๑๐๔E ๑๔๑๐๐๑๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๕ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านผู้ช่วยมัน หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๕๐E ๑๔๑๓๓๕๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๓๙E ๑๔๑๓๓๖๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร | - | ๑๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๖ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านลุงชุบถึงซอย นายหน่อย หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๒๓E ๑๔๑๓๘๙๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๒๕๗E ๑๔๑๓๗๙๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๗ | ขยายเขตประปา สายวัดเทพประสิทธิ์ – โชคมั่นคง หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๒๑๕E ๑๔๒๐๗๑๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๑๒๙E ๑๔๒๑๑๖๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร | - | ๔๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๘ | ขยายเขตประปา สายต้นไทรชายเขา หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๔๐E ๑๔๑๙๖๒๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๔๗๙E ๑๔๑๘๒๘๑N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร | ๙๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๙๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๓๙ | ขยายเขตประปา สายโรงแรมเพชรชะอำ- โรงแรมจันทิมา หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๙๓E ๑๔๒๑๘๘๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๗๘๕E ๑๔๒๒๘๓๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๙๘๐ เมตร | - | ๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๔๐ | ขยายเขตประปา ซอย ๓ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย จุดเริ่มต้น ๐๕๙๕๔๙๙E ๑๔๒๑๗๔๑N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๕๑๗๔E ๑๔๒๐๙๘๗N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๔๑ | ขยายเขตประปา ซอย ๔ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย จุดเริ่มต้น ๐๕๙๔๙๔๔E ๑๔๒๑๙๙๐N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๔๖๓๒E ๑๔๒๑๒๗๗N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๗๔๐ เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๙๘

๑.๔  แนวทางการพัฒนา  :  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงพร้อมไฟสาธารณะ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๘ (บาท) | ๒๕๕๙ (บาท) | ๒๕๖๐ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านนาดอน หมู่ที่ ๔ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๔) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร | - | ๓๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | ความยาวของการติดตั้งไฟฟ้า | ทำให้ประชานได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | กองช่าง |
| ๒ | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนลาดยางนาหนอง - ดอนซาก - บ้านดอน หมู่ที่ ๗ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านดอน) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในเวลากลางคืน | ระยะทางยาว ๘๕๗ เมตร | ๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล) | - | - | ความยาวของการขยายเขตไฟฟ้า | ทำให้ประชานได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | กองช่าง |